建环〔2019〕54号

三明市建宁生态环境局

关于做好“两高”沿线生态环境整治工作的

通知

局机关、各股室及直属事业单位：

铁路和高速公路（以下简称“两高”）沿线生态环境整治专项行动是省、市污染防治攻坚战的重要组成部分，将进一步提升我省国家生态文明试验区建设水平，整治意义重大。为落实省、市领导指示批示精神，进一步抓好“两高”沿线环境监管，提升“两高”沿线景观生态环境，结合我县的实际情况，现将有关要求通知如下：

一、提高思想认识，强化组织领导

进一步提高对两高沿线生态环境整治重要性的认识，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，并制定了整治工作方案，明确工作任务和责任单位，细化考核验收办法，同时成立“两高”沿线生态环境整治行动工作小组，推进两高沿线生态环境整治工作取得实效。

组  长：黄允健

副组长：黄贻进、李仕军、张武盛

成  员：林  强、林  敏、杨运妃、徐叙宝、吴逸芝

整治行动小组下设办公室，设在环境监察大队，具体负责整治行动的组织、协调、调度、总结等相关工作。

二、明确目标导向，加快整治进度

在已开展向莆线建宁段整治的基础上，将工作延至伸建泰高速公路沿线生态环境整治，实现“两高”沿线全面整治；并于2019年12月31日前基本完成“两高”沿线生态环境整治工作，并取得明显成效。同时对照梳理的问题清单组织自查工作，于2020年1月15日前向市生态环境局报告整治情况、报送验收材料。

三、坚持问题导向，实行清单管理

两高沿线生态环境整治的重点是红线两侧1000米范围内的企业黑烟污染、工业固体废物清理、散乱污企业、流域水质等，主要是推进两高沿线两侧源头管控（审批股负责）、实施乡村生态振兴（生态股负责）、开展黑烟污染整治和清废行动（监察大队负责）、强化铁路沿线流域水环境提升（办公室负责）和协同推进农村污水垃圾治理和扬尘管控等五项重点工作。结合第二次污染源普查或现场实地查看等方式，对“两高”线路逐条梳理排查沿线生态环境问题，制定问题清单，建立工作台账，并按照时间节点全面推进整治，完成一项销号一项。2019年11月22日前将“两高”沿线问题清单（详见附件1）报送至市生态环境局；如有新发现问题，及时增补问题清单并上报。

四、强化统筹推进，建立协调机制

把两高沿线生态环境整治与污染防治攻坚战、乡村生态振兴、农村人居环境整治结合起来，统筹安排治理项目、环保资金，并适当向两高沿线两侧区域倾斜。加强内部工作统筹协调，强化水、大气、土壤、固废、自然生态、环评、环境执法、环境监测之间的联动配合，增强整治成效，避免重复检查、多头检查。

五、加强跟踪调度，强化信息报送

实行按半月对进展情况进行调度，对工作滞后的地方及时通报、督促，确保按计划完成整治任务。各地要指定专人负责，按月汇总本地区的整治进展情况，并收集整理整治工作的好经验好做法，同时注重用生态云平台开展调度。自2019年11月起，每月1日、15日前将上半月的整治进展情况按附件2要求报送至市生态环境局。

联系人：林  强         电话：3967067

邮  箱：jnhjjcdd@163.com

附件： 1.“两高”沿线生态环境问题清单表

2.“两高”沿线生态环境综合整治进展情况表

三明市建宁生态环境局

2019年11月18日

三明市建宁生态环境局办公室            2019年11月18日印发

附件1

“两高”沿线生态环境问题清单表

单位：                                                               填报日期：  年  月  日

| 铁路或高速路名称 | 类 别 | 存在主要生态环境问题 | 主要措施 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向莆线建宁段 | 源头管控 |  |  |  |  |
|  | 乡村生态振兴 |  |  |  |  |
|  | 黑烟污染整治和清废行动 |  |  |  |  |
|  | 流域水环境提升 |  |  |  |  |
|  | 农村污水垃圾治理和扬尘管控 |  |  |  |  |

附件2

“两高”沿线生态环境整治进展情况表

单位：                                                               填报日期：  年  月  日

| 类 别 | 进展情况（尽量以量化形式说明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头管控 |  |  |  |  |  |  |
| 乡村生态振兴 |  |  |  |  |  |  |
| 黑烟污染整治和 清废行动 |  |  |  |  |  |  |
| 流域水环境提升 |  |  |  |  |  |  |
| 农村污水垃圾治理和扬尘管控 |  |  |  |  |  |  |
| 全市合计 | 排查两高沿线企业（个） | 发现问题 （个） | 完成整改（个） | 安排治理项目（个） | 安排资金 （万元） | 其他情况 |

注：1.本表格重点填写各项工作的进展，各地的经验、做法等具体情况以文字方式说明，并连同表格一起报送。

2.请针对生态环境部门在两高沿线两侧的工作情况填报，主要以数量来说明。