建宁县客坊乡2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程

招标文件

招标编号: JNGW-ZB-2008

招标人: 建宁县客坊乡人民政府

招标代理机构:厦门港湾咨询监理有限公司

招标文件编制时间：2020年9月25日

目  录

第1章  招标公告	4

第2章 投标人须知	7

第3章 评标办法（简易评标法）	22

第4章 合同条款及格式	29

第5章 工程量清单	43

第6章 图纸（招标图纸）	45

第7章 技术标准和要求（合同技术条款）	47

第8章  投标文件格式	49

# 第一卷

# 第1章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目建宁县客坊乡2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程已由建宁县水利局以建水[2020]49号批准建设，建设资金来自专项补助，招标人为建宁县客坊乡人民政府，项目业主为建宁县客坊乡人民政府，招标代理单位为厦门港湾咨询监理有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请符合条件的投标单位参加该项目的投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1、项目名称：建宁县客坊乡2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程；

2.2、建设地点：建宁县客坊乡湾坊村，龙溪村，中畲村；

2.3、资金来源：专项补助；

2.4、工程建设规模：工程总投资976782元（下浮10％）；

2.5、招标范围和内容：具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

2.6、工期要求：60日历天；

2.7、工程质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）以及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1、根据《建宁县扶持建筑企业发展的有关措施的通知》（建政办〔2019〕71号）文件规定：投标人必须具有建宁县行政区域内注册登记的独立法人资格；

3.2、投标人具备合格有效的水利水电工程施工总承包三级以上（含三级）施工资质；

3.3、投标人必须具有合法有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.4、投标人拟担任本工程的项目负责人应具备不低于水利水电工程专业二级注册建造师资格并持有水行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（B证）。

3.5、项目管理班子（要求配备项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)各一人）应为投标人单位正式职工；

3.6、本项目技术负责人应具有水利水电工程相关专业中级及中级以上职称；施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)应具有水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书（安全员须具有水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证））；

3.7、根据《建宁县扶持建筑企业发展的有关措施的通知》（建政办〔2019〕71号）文件规定：投标单位未被列入各级建设主管部门设立管控的黑名单，在管控期限内不得参加本项目投标，否则按废标处理。

3.8、本次招标不接受联合体投标；

3.9、本招标项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

3.10、其他要求详见招标文件。

4. 招标文件的获取

4.1、凡有意参加投标者，请派代表于2020年10月09日至2020年10月14日，每日上午8时30分至11时30分，下午3时00分至5时30分（北京时间，下同），到建宁县公路港小炒3楼309 廖女士  电话：18020805792）购买招标文件。

4.2、招标文件售价人民币300元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

6．投标保证金金额及提交方式：

6.1、投标保证金提交的时间：于投标截止时间之前；

6.2、投标保证金提交的方式：①投标人企业的基本账户以电汇或银行转帐的方式汇达并解入以下指定账户，并须注明“建宁县客坊乡2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程项目投标保证金（可简写）”；②银行纸质保函；③电子保函；④按建政文（2013）81号、建政办（2017）164号执行。

6.3、投标保证金提交的金额：人民币贰万元整。

7．投标文件的递交

7.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月19日上午9时00分，地点为：建宁县公共资源交易中心；

7.2、在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人（或授权委托人）携带本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件(或授权委托书原件)到场核验登记,并提交购买招标文件的凭证复印件（复印件均需加盖投标人单位公章，原件备查）。

7.3、投标文件应于投标截止时间之前递交到开标地点由招标代理机构签收，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

7.4、投标人在递交投标文件时，在投标人签到表上进行签到的序号作为投标人代表号。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在建宁县人民政府网（http://www.fjjn.gov.cn/）上发布。

9. 联系方式

招标人名称：建宁县客坊乡人民政府

地址：福建省三明市建宁县客坊乡客坊村新街

联系人： 刘先生

电话： 18806009811

招标代理机构：厦门港湾咨询监理有限公司

地址：建宁县公路港小炒3楼309

电话： 廖女士

联系人：18020805792

投标保证金银行账号：

开户银行：中国工商银行股份有限公司建宁支行

帐户名称：建宁县公共资源交易中心

账 号：1404024129000010626

交易中心名称：建宁县公共资源交易中心；

地址：建宁县广电局旁一楼

保证金咨询联系电话：0598-3959857

监督部门：建宁县水利局；

联系电话: 0598-3982696

# 第2章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 建宁县客坊乡人民政府 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 厦门港湾咨询监理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 建宁县客坊乡2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 建宁县客坊乡湾坊村，龙溪村，中畲村 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | / |
| 1.1.7 | 设计人 | 福建宏涛工程咨询有限公司 |
| 1.1.8 | 监理人 | 待定 |
| 1.1.9 | 代建机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 专项补助 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 专项补助（100%） |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、招标控制价中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容； |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：60历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）以及国家现行有关《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求： ①、根据《建宁县扶持建筑企业发展的有关措施的通知》（建政办〔2019〕71号）文件规定：投标人必须具有建宁县行政区域内注册登记的独立法人资格； ②、投标人具备合格有效的水利水电工程施工总承包三级以上（含三级）施工资质； ③、投标人必须具有合法有效的《施工企业安全生产许可证》； （2）财务要求： / 。 （3）业绩要求： / 。 （4）信誉要求：投标人不得存在下列情形之一 ①、被责令停业的； ②、被暂停或取消投标资格的； ③、财产被接管或冻结的； ④、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 （5）项目负责人的资格要求：投标人拟担任本工程的项目负责人应具备不低于水利水电工程专业二级注册建造师资格并持有水行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（B证）。 （6）其他主要人员要求： ①、项目管理班子（要求配备项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)各一人）应为投标人单位正式职工； ②、本项目技术负责人应具有水利水电工程相关专业中级及中级以上职称，施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)应具有水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书（安全员须具有水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证））； （7）其他要求：项目机构成员均应为本单位人员，应提供近三个月:2020年6月1日至2020年8月31日社保缴纳凭证。 【注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。】 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2020年10月19日上午9时00分（北京时间，下同）； 地点：建宁县公共资源交易中心； |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 1、投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致的，以投标函填报的为准。 2、投标报价中如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。 |
| 3.2.1 | 合同价格方式 | 采用固定单价合同，工程量按实结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件递交时起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标人需提交投标保证金的金额：人民币贰万元整。 2、投标保证金的形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“建宁县客坊乡2020年建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程项目投标保证金（可简写）”，如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止时间的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国工商银行股份有限公司建宁支行 帐户名称：建宁县公共资源交易中心 账 号：1404024129000010626 ②采用银行纸质保函的，应由投标人开立基本帐户的银行开具(如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具)，并保证其有效。根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）、《关于应对疫情防控特殊时期支持服务企业平稳发展措施的通知》（明建〔2020〕3号）、《三明市公共资源交易中心关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》规定，投标人以纸质银行保函形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。 ③采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》。 ④按建政文（2013）81号、建政办（2017）164号执行（建宁县建筑施工总承包企业可向县公共资源交易中心提供本企业出具的《投标保证金保函》作为履行投标保证。）。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标文件须将电汇或银行转账单、或银行纸质保函、或电子保函、或投标保证金保函复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 建宁县公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年10月19日上午9时00分； 开标地点：建宁县公共资源交易中心； 地址：建宁县广电局旁一楼； |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按以下程序开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人的人数； （3）宣布到场参加招标会议的监督人、招标人等有关人员； （4）检查投标文件的密封情况； （5）招标人抽取20家入围评审单位（如有） （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由3人组成，其中招标人代表0人，专家3人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：采用银行转账或银行保函或履约保证函（按建政文[2013]81号、建政办[2017]164号）。 履约担保的金额：中标价的10%。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 监督部门 | 监督部门：建宁县水利局； 联系电话: 0598-3982696 |
| 10.2 | - 其他 | 1.本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。 - 农民工工资保证金提交：中标人应按建宁县现行有关规定在签订合同前缴存农民工工资保证金（按建政文〔2015〕75号文件规定），未按规定执行的，视为中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。建宁县建筑业企业在投标保证金、履约保证金方面按建宁县人民政府文件建政文（2013）81号、建政办（2017）164号执行。 - 本招标项目合同价款方式固定单价合同。中标单价按审计后的预算单价结合中标下浮率计取，工程量按实结算。 - 使用的管道品牌由业主建议为准 |

## 1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附件。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附件。

1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附件。

1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附件。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1本招标项目招标人不组织踏勘现场，投标人可自行组织对施工现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。人民投标人民英雄纪念碑

- 1.10投标预备会

本招标项目招标人不召开投标预备会。

- 1.11分包

1.11.11本招标项目不允许任何分包。

- 1.12偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间5天前以盖章的书面形式通知招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间5天前以盖章的书面形式通知潜在投标人。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足5天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人应查阅澄清信息，否则由此引起的后果由投标人自行承担。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，修改通知将以盖章的书面形式通知潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2因投标人原因而未及时获得招标文件的修改通知，由此引起的后果由投标人自行承担。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、资格审查文件

见第8章投标文件格式。

二、商务文件

见第8章投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1本工程实行固定单价的合同方式。

3.2.2本工程下浮率K值10.00%。

3.2.3 发包价＝招标控制价×（1-下浮率K值）；发包价的详细计算方法详见“评标办法和标准数据表”。

3.2.3 投标人的投标报价必须按招标人公布的发包价填写，否则视为不响应招标文件规定。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 中标公示期结束后的五个工作日内，退还中标候选人以外的投标人的投标保证金。在中标人与招标人签订合同并向建宁县公共资源交易中心提供一份合同副本原件后的五个工作日内，退还中标人以及其他中标候选人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）违反本章第9.2条“对投标人的纪律要求”被投诉经查属实。

3.5 资格审查资料

投标人应按“资格审查文件”的规定附相关营业执照副本及其合格有效的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标人单位公章，具体详见招标文件第3章评标办法规定。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

- 3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标报价、工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。

（1）资格审查文件和商务文件的正本除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章（本页正文内容已加盖投标人单位公章的除外），并在格式规定处由投标人的法定代表人签署姓名。

（2）资格审查文件和商务文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。

（4）资格审查文件和商务文件的副本可以用盖章、签字后正本的完整复印件。

3.7.4投标文件正本1份，副本2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，并不得采用活页装订。

## 4投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1  投标文件的资格审查文件统一单独编制、装订、包封；商务文件统一单独编制、装订、包封。一共分两个包装袋包装（资格审查文件和商务文件）。

4.1.2  投标人应将资格审查文件（一正二副）统一单独密封在一个密封袋中(密封处应加盖投标人单位公章，下同)。将商务文件（一正二副）密封在一个密封袋中。不密封的投标文件无效。并写明：

（1）所投项目名称、招标编号；

（2）招标人的名称；

（3）投标文件名称（即注明“资格审查文件“或“商务文件”）

（4）投标人的名称和地址，并加盖投标人单位公章；

（5）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

5.1开标时间和地点

招标人将于投标文件递交截止的同一时间在建宁县公共资源交易中心公开开标。

5.2开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人的人数；

（3）宣布到场参加招标会议的监督人、招标人等有关人员；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）招标人抽取20家入围评审单位（如有）

（6）开标结束。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会从福建省综合评标专家库建宁分库中随机抽取产生，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公示通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在发出中标通知书后7天内且在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人将建议有权部门给予记入信用档案且通报禁止投标。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人将建议有权部门给予记入信用档案且通报禁止投标。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金的1倍金额补偿投标人损失。

## 8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位；

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.2.4 投标人有以上规定情形的，中标无效，其投标保证金将不予退还。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。被投诉的投标人经查实有违反上述纪律的，应赔偿招标人因此造成的损失，从投标保证金中扣除。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.其他特别事项

# 评标办法（简易评标法）

## 评标办法和标准数据表

## 评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 招标控制价：976782元；具体详见招标人提供的招标控制价文件。 注：上述招标控制价金额仅作为本次招投标评标定标依据，本招标项目合同价款方式固定单价合同，中标单价按财政审计后的预算单价结合中标下浮率计取，工程量按实结算。 |
| 2 | 2.2 | 下浮率K值取定 | 下浮率K值：10.00%； |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 1、发包价＝（招标控制价-暂列金）×（1-下浮率K值）+暂列金；即： 发包价＝（招标控制价-暂列金）×（1-下浮率K值）+暂列金=（976782-50000）×（1-10.00%）+50000= 884103.8元； 2、投标人的投标报价必须按招标人公布的发包价填写，否则视为不响应招标文件规定。 |
| 4 | 4.1.7 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级水利水电工程专业注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1人，职称：工程师，专业：水利水电工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如有）以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。职称以职称证上注明的为准，如执业或职业或职称证等未注明专业的，以毕业证上注明的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，应提供近三个月（2020年6月1日至2020年8月31日）社保缴纳凭证。 3、施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)各 1 人，拟派出本合同工程的施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)现场管理人员须附上水行政主管部门核发的岗位证书复印件并加盖投标人单位公章（安全员须附上水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证））。拟派出现场管理人员须为独立投标人的本企业在岗人员，应提供近三个月（2020年6月1日至2020年8月31日）社保缴纳凭证。 注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）休证明和本单位聘用合同。 |

## 评标办法和标准

### 简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

    - 下浮率K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

  - 评标前的准备工作

    - 根据投标人在递交投标文件时，在投标人签到表上进行签到的序号作为投标人代表号，并经投标人签字确认（不另行抽取投标人代号球）；

    - 招标人按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有建宁县行政区域内注册登记的独立法人资格；

4.1.7拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第4项规定的要求；

4.1.8企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.9不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 抽取和推荐中标候选人

    - 当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员将评审合格的投标人对应号码放入抽取箱内。

    - 由招标人代表公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 附则

    - 在评标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内（在半个小时内）提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

    - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

、

# 合同条款及格式

第一部分  通用合同条款

详见《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版

第二部分  专用合同条款

- 1 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____________________________

1.1.2.3 承包人：_____________________________

1.1.2.5 分包人：_____________________________

1.1.2.6 监理人：_____________________________

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：_______日历天

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：___工程竣工验收合格后1年。

- 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）专用合同条款；（4）投标函及投标函附录；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

- 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达（待施工合同签订时商定）。

- 2 发包人义务

- 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：发包人负责办理招标图纸所示范围内用地征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地期限在签订合同书时商定。超出招标图纸所示范围的用地由承包人负责征用，发包人协助，发生费用由承包人自行承担。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：按通用合同条款执行。

- 2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

2.8.1发包人已充分考虑场内、外施工用电费用，不再另行提供相关费用。

2.8.2发包人不提供施工弃渣点，由承包人自行考虑，但承包人应按照国家、地方相关法律法规的规定弃放。

2.8.3 发包人不提供取土场，由承包人自行考虑，但承包人应按照国家、地方相关法律法规进行取土。

2.8.4 承包人如遇施工组织所需的材料、方案等需要其他相关部门审查、审批的，所产生的相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行提供相关费用。

- 3 监理人

- 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（4）根据第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）确定第15.4款下变更工作的单价；

（6）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；

（7）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

- 4 承包人

- 4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 承包人在收到监理人开工令后的7天内，应在现场建立（或租用）办公室供其管理人员使用。承包人必须按照发包人下达的开工日期及时派出投标承诺的项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，保证项目管理班子正常运转。上述人员无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每人1000元/次向发包人支付违约金，逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。

（2）承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部责任，承包人应对弃渣场的挡渣墙、边坡、水土保持以及相关的排水措施做好设计。同时在基础开挖时，如果地质出现较大变化（如严重软基情况），须及时通知业主及设计单位进行现场处理。

（3）发包人视同，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务及招标文件规定的风险包干范围）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

（4）承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。

（5）①本工程施工所需材料须按设计要求的规格、型号、质量标准（见后合同技术条款）由承包人负责采购供应。②材料在用于工程前，承包人必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人承担。所有材料和构件应检验合格后方可使用。③材料进场后，发包人可对该材料按现行国家有关规定进行检验，合格者可用于工程，不合格者承包人须将其清除出施工现场并承担相关费用。

（6）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合实际情况，制定安全施工管理规章，采用适应有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防暴、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担一切安全施工责任和费用。

(7) 临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(8) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。农民工工资严格根据闽人社【2018】8号文件《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》执行。

（9）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；在施工中应加强对施工人员的安全教育，做好工地的安全与保卫工作，确保按安全操作规程施工，如发生任何事故，一切后果和责任由承包人自负。为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（10）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（11）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（12）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工过程中承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。并承担其中发生的一切费用。

（13）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

（14）双方约定承包人应做好的其他工作：①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的施工现场主要管理人员，和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。②承包人应按投标文件所列的项目经理、技术负责人和其他施工现场主要管理人员及时到岗到位。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。施工中如有发现问题或有合理的建议，应及时通知发包人，征得发包人同意后方可进行修改。⑤承包人在施工过程中需在午间、夜间加班，所引发的费用或被有关部门处罚，均由承包人负责。

承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担返工或赔偿的责任。

- 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：本项目不允许分包。

（2）工作内容：本项目不允许分包。

（3）分包金额限额：本项目不允许分包。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：本项目不允许分包。

- 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： 按通用合同条款执行 。

- 5 材料和工程设备

- 5.2 发包人提供的材料和工程设备

本招标项目发包人不提供材料和工程设备。但按《建宁县人民政府关于印发建宁县政府钢材和水泥集中采购实施办法（试行）的通知》（建政文〔2017〕167号）文件要求，承包人在本工程中所用的所有水泥必须向建宁县金铙山建材有限公司采购。水泥采购、供应的相关要求按《建宁县人民政府关于印发建宁县政府钢材和水泥集中采购实施办法（试行）的通知》（建政文〔2017〕167号）和《建宁县人民政府办公室关于印发建宁县政府投资项目钢材和水泥集中采购实施办法（试行）补充规定的通知》（建政办〔2018〕6号）文件执行。

- 6 施工设备和临时设施

- 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施。

- 7 交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：___按通用合同条款执行，由承包人负责

- 8 测量放线

- 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：__按通用合同条款执行，由承包人负责

- 9 施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供___由双方另行协商________资料，其余资料由承包人负责收集。

- 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：（1）进水口、输水隧洞工程；（2）其他危险性较大的工程 。其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。

- 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按通用合同条款执行。

- 11 开工和竣工（完工）

- 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 的雨日超过 1 天。

（2）平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续的台风灾害；

（3）日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天。

（4）其他异常恶劣气候灾害。

- 11.5 承包人工期延误

（1）因承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金1000元/天。当延误工期30天时，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

（2）逾期竣工违约金按天计算，时间自预定的完工日期起到工程完工证书中写明的实际完工日期止。

（3）关于承包人违约的具体责任：延期30天后仍未完工，甲方有权中止合同并没收乙方合同履约保证金。

⑷若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约的责任。

⑸双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。同时对承包人出现的工程质量问题，经监理工程师确认后，承包人违反一次需支付给发包方违约金为签约合同价的  1  %。

11.5.2全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同总价的10%　。

在施工过程中，发生下列情况之一使施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包者可要求延长合同规定的工期：

（1） 因设计变更、方案改变使施工无法进行的原因而影响进度；

（2） 人力不可抗拒的因素而延误工期；

（3） 合同中约定或发包方代表同意顺延的其它情况。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。

- 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：___/________________。

- 12 暂停施工

- 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：____按通用合同条款执行

- 12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：_________按通用合同条款执行

- 13 工程质量

- 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：待双方签订合同时商定。

- 13.7.7 工程合格标准为：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准；优良标准为：  /  ；达到优良的奖金为：  /  。

- 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

- 14 试验和检验

- 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责提交试验和检验报告 。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按监理人指示执行。

- 15 变更

- 15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  5.0  %，关键项目：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿；⑤合同约定的其它调整，单价调整方式：单价概不调整。

补充：变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制应执行本招标预算的原则和定额，并按同等承诺和优惠下降后作为结算单价。

15.4变更的估价原则

15.4.1工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工施工图纸及签证调整工程数量。中标后，工程项目单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格和政策性价格的调整而增减。单价不因劳务、材料或其它影响合同实施成本事项的发生而进行调整。

15.4.2合同价格的确定及竣工后造价调整范围：

15.4.2.1工程量清单数量为暂定量，今后根据竣工施工图纸及签证进行工程结算；单价计价依据为：

①工程量清单之内已有的项目，按工程量清单之内已有的单价执行。

②报价函未包含的单价按以下执行：按预算审核的编制依据执行。

- 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：_____/_______。

- 15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：______/______；发包人组织招标的暂估价项目：_____/_______。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：_________/____________。

- 16 价格调整

- 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不予调整。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：  /  。

价格调整的项目和系数：  /  。

- 17 计量与支付

- 17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项目无预付款

- 17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

- 按每月完成工程量的80%支付；

- 工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；

- 结算审核经双方确认并盖章后付至结算审核价款的97%；

- 剩余3%作为工程质量保修金。

- 17.4 质量保证金

17.4.1扣留的质量保证金总额为结算审核后价款的 3 ％。在全部工程缺陷责任期（工程质量保修期）满后无遗留质量问题时30天内一次性无息支付。

- 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 陆份。承包人应按实编制竣工（完工）结算，不得高估冒算，对结算中高估冒算行为承担全部责任。

- 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式____6___份。

- 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按财务决算的相关要求提供。

- 18 竣工验收（验收）

- 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：由发包人主持。承包人应按完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。政府验收包括：县级主管部门组织的初步验收和实施方案审批部门组织的竣工验收。验收具体按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及其他相关规范执行，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及其他相关规范执行。

- 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为_____（签订合同时商定）__________，其余由监理人主持。

- 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：      /      、     /     、      /      。

- 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：（签订合同时商定）

- 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：（签订合同时商定）。

- 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程___（签订合同时商定）_________（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

- 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：__（签订合同时商定）__________；

- 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：_____（签订合同时商定）________________；费用承担：____________（签订合同时商定）_________。

- 19 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：_工程竣工验收合格后1年

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：包括本工程施工图纸、工程量清单内所有施工内容。

保修期限为：工程质量缺陷责任期为工程移交证书写明的工程完工日后一年，保修责任为：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金中扣除。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应无条件立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 20 保险

- 20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人 由承包人支付，其费用含在报价中；投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；保险金额、保险费率和保险期限：开工日起直至本合同工程完工验收合格之日止。

- 20.4 第三者责任险

20.4.2承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在报价中。

- 20.5 其他保险

需要投保的其他内容：按通用合同条款执行；保险金额、保险费率和保险期限：按通用合同条款执行。

- 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：按通用合同条款执行；保险条件：按通用合同条款执行。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：（签订合同时商定）；发包人负责补偿的范围与金额：（签订合同时商定）。

22违约

22.1.1承包人违约的情形:

补充：双方约定的承包人其他违约责任：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任。②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担。③工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

- 24 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第三部分 合同协议书

合同协议书

__________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_________（项目名称），已接受__________（承包人名称，以下简称“承包人”）对___________（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥______________）。

4. 承包人项目经理：______________。

5. 工程质量符合______________标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。

9. 本协议书一式______份，合同双方各执______份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

承包人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日

# 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定

1.4 工程量清单另册提供。

# 第二卷

# 图纸（招标图纸）

# 注：由业主另册提供。

# 第三卷

# 技术标准和要求（合同技术条款）

参见中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）》（2009年版）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范等要求。

# 第四卷

# 投标文件格式

第一部分 资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

招标项目名称：

招标编号：

（   ）本

投 标 文 件

投标文件内容：　　　          资格审查文件

投标人:               （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

目    录

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表

附表1、投标人基本情况表

附表2、法定代表人身份证明书

附表3、授权委托书

附表4、拟派项目负责人简历表；

附表5、拟派出的施工现场管理人员表

附表6、项目负责人和现场管理人员到位承诺书

附表7、财务状况表

附表8、不拖欠农民工工资承诺书

附表9、其他资料（如有时）

（一）资格审查申请函

致：                           （招标人）

- 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为　（填入招标项目的招标编号）的　　（填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。

- 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 我方将派出  （填入项目负责人姓名和及其建造师执业证书注册编号）     为本项目的项目负责人。

8. 我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

投 标 人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

地  址：  （包括电话、电传、传真号）

日期：         年     月     日

(二)资格审查申请函附表

附表1

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：  （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

注：须附上营业执照（副本）复印件加盖投标人单位公章、资质证书（副本）复印件加盖投标人单位公章、施工企业安全生产许可证复印件加盖投标人单位公章。

附表2、

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：

职务：        系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

注：附法定代表人身份证复印件并加盖单位公章。

附表3、 授权委托书（若有授权）

授权委托书

本人            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                         （盖投标人单位公章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

日期：    年    月    日

注：附被授权代表人身份证复印件并加盖单位公章。

附表4、

拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人建造师注册证书编号号 |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位/联系人、电话 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 工程质量 |  | 在项目中担任职务 |  | 备注 |

投标人：             （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

附表5、

拟派出的施工现场管理人员表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本合同工程现场管理人员 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质检员(或质量员) |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日期：    年    月    日

注：拟派出的施工现场管理人员的相关证明材料应按照第3章“评标办法和标准数据表”第4项规定的提供，否则按废标处理。

附表6、

项目负责人和现场管理人员到位承诺书

_________________（招标人名称）：

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，按照招标文件承诺派出的本项目的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、材料员以及安全员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文件承诺的项目机构派驻现场施工人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚；

2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

附表7、财务状况表

基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：           （盖投标人单位公章）

注：

1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件加盖投标人单位公章”。

2、投标人应附上投标保证金电汇或银行转账单、或银行纸质保函、或电子保函、或投标保证金保函复印件（加盖投标人单位公章），以证明已按规定递交投标保证金。

3、投标人应附上购买招标资料的收据复印件（加盖投标人单位公章），以证明已按规定报名参与投标。

附表8、

不拖欠农民工工资承诺书

_______________(招标人名称)

本人               （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

特此承诺。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或签章）

年      月        日

附表9、

其他资料（如有时）

说明：招标文件要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。

第二部分 商务文件格式

（用于商务文件封面）

招标项目名称：

招标编号：

（   ）本

投 标 文 件

投标文件内容：　　　          商务文件

投标人:               （盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

目    录

      - 投标函

      - 投标函附录

（一）投标函

致：        （招标人名称）          ：

- 我方已仔细研究了                （项目名称）            招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     元（¥               元）的投标总报价，工期2020年12月30日前完工，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）以及国家现行有关《工程施工质量验收规范》       标准。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥           元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                        （盖独立投标人单位公章）

投标人法人代表或授权代表：                  （签字或盖章）

地    址：

联系方式：                     （包括电话、传真号等）

日    期：               年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 工期：2020年12月30日前完工 |  |
| 2 | 工程质量 | 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）以及国家现行有关《工程施工质量验收规范》 标准 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 工程通过合同工程完工验收后 年 |  |
| 4 | 逾期完工违约金 | 元/天 |  |
| 5 | 逾期完工违约金限额 | 不超过合同总价的 % |  |

投 标 人：                        （盖独立投标人单位公章）

投标人法人代表或授权代表：                  （签字或盖章）

日    期：               年        月        日