文件

福建省农业农村厅 福建省财政厅

闽农综〔2022〕51号

福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2022年福建省农产品产地冷藏保鲜

设施建设方案》的通知

晋江市、将乐县、漳浦县、光泽县、永春县、长汀县、南靖县、邵武市、清流县、蕉城区、柘荣县等农业农村局、财政局：

为加快推进我省农产品产地冷藏保鲜设施建设，现将《2022年福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设方案》印发你们，请遵照执行。

福建省农业农村厅                  福建省财政厅

2022年6月10日

（此件依申请公开）

2022年福建省农产品产地冷藏保鲜

设施建设方案

为贯彻落实中央农村工作会议和2022年中央一号文件精神，按照《农业农村部、财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2022〕13号）和省委省政府工作要求，制定本方案。

一、建设思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持保供固安全、振兴畅循环的工作定位，聚焦福建特色现代农业，重点围绕蔬菜、水果、食用菌、中药材等农产品，合理集中建设产地冷藏保鲜设施，提升技术装备水平，完善服务保障机制，强化运营管理能力，畅通鲜活农产品末端冷链微循环，为服务乡村产业、提高农民收入、增强市场稳定性、保障农产品有效供给提供有力支撑。

二、基本原则

1.统筹规划、突出重点。综合考虑地理位置、产业布局、市场需求和基础条件等因素，科学规划布局，重点在鲜活农产品主产区、特色农产品优势区组织实施，优先支持当地政府重视、有迫切建设需求、发展潜力大的农业新型经营主体开展项目建设。

2.政府引导、市场运作。积极发挥政府引导作用，通过财政补助、金融支持、发行专项债、电价优惠、用地保障等政策，带动社会资本参与项目建设。要充分发挥市场配置资源的决定性作用，促进投资主体多元化、运作方式市场化、设施利用效率最大化。

3.科技支撑、融合发展。坚持新建与改造提升并重，推广应用先进技术装备，全面提高农产品产地冷藏保鲜能力。鼓励利用现代信息手段，构建产地市场信息大数据，引导发展电子商务等新业态，促进产地市场与消费需求相适应。

4.规范实施、注重实效。坚持“农有、农用、农享”，规范申报程序，完善标准体系，强化监督管理，提高服务水平，补齐产业链供应链短板，完善优农惠农机制，提升生产经营效益。

三、年度目标

2022年，采取整县推进模式，在晋江、将乐、漳浦、光泽等4个国家级试点县（市）和永春、长汀、南靖、邵武、清流、蕉城、柘荣等7个省级试点县（市、区）建设（改造）农产品产地冷藏保鲜设施200个（座）以上，每个县（市、区）新增农产品产地冷藏保鲜设施容积2000立方米以上，完善智能化分等分级、包装清洗、移动货架、信息采集、物联网以及电力配套设备,加快构建农产品产地冷藏保鲜设施体系。

四、重点任务

（一）建设主体

支持县级以上示范家庭农场和农民专业合作社示范社，已登记的农村集体经济组织等主体开展项目建设，不断提升设施综合利用效率，满足田头贮藏保鲜和商品化处理需要。

（二）补助标准

采取“先建后补、以奖代补”的方式，补贴比例不超过建设冷藏保鲜设施总造价的30％，单个建设主体补贴不超过100万元。对农民合作社获得的财政直接补助形成的资产，要量化到全体成员并记载在成员账户中；对农村集体经济组织获得的财政直接补助形成的资产，要量化为集体成员持有的股份。

（三）建设内容

重点支持建设预冷库（含压差式预冷库）、高温冷藏库、低温冷藏库、气调冷藏库，鼓励配置信息采集设备，完善净化、预冷、分选、分级、包装等初加工设施设备。

预冷库（含压差式预冷库）。主要用于采收的新鲜水果和蔬菜在贮藏、运输或加工前迅速去除田间热和呼吸热。

冷藏库。包括高温冷藏库、气调冷藏库和低温冷藏库三个类型。高温冷藏库一般用于果蔬贮藏；气调冷藏库配有碳分子筛制氮机、中空纤维膜制氮机、乙烯脱除器等专用设备，可调节冷库气体浓度和组分，主要用于商品附加值较高的产品贮藏；低温冷藏库适用于速冻蔬菜贮藏。

五、工作程序

（一）开展项目储备。由省级农业农村部门建立项目储备库，对项目储备实行动态管理，建设主体通过“农业农村部重点农产品信息平台农产品仓储保鲜冷链物流信息系统APP”提出储备申请，经县级审核、设区市复核、省级审定后入库。

（二）编制实施方案。省级农业农村部门会同财政部门编制年度实施方案，明确建设思路、年度目标、重点任务、工作程序、保障措施等内容。县级农业农村部门在省级建设方案印发后，于15个工作日内编制县级实施方案以及安全应急处置管理制度等报送省级农业农村部门，其中国家级试点县以县级人民政府为主体编制实施方案。

（三）严格申报审批。县级农业农村部门在申报工作启动前不少于10个工作日向社会公布相关政策，切实保障涉农主体知情权和选择权。建设主体通过信息系统自愿申报。县级农业农村部门负责申报审批，及时向社会公示审批通过的项目，一般不少于5个工作日。省、市农业农村部门负责监督指导审批工作。

（四）指导项目建设。省级农业农村部门制定本地区设施建设参考技术方案，明确建设质量标准，支持对冷藏保鲜设施设备实施节能改造，鼓励建设主体采用绿色低碳的新技术、新材料和新装备。各项目县要及时上报建设进度，重大事项及时向本级人民政府和上级农业农村部门报告。建设主体自主开展设施建设，承担安全建设运营的主体责任。

（五）规范竣工验收。省级农业农村部门会同财政部门制定省级项目验收规范，明确验收内容、验收标准、验收程序等。项目建设主体验收应提供建设费用明细及证明材料等。县级农业农村部门应会同财政等相关部门开展现场验收，有条件的地方可以委托第三方评估机构参与验收。省、市农业农村部门将按规定开展抽查，省农业农村厅每年应对本地区不低于10%的当年竣工验收项目进行抽查，市级农业农村局每年应对本地区不低于50%的当年竣工验收项目进行抽查。

（六）及时兑付补贴。要严格资金监管，补助资金必须专款专用，不得截留、挤占、挪用。县级农业农村部门、财政部门应按照职责分工和时限要求，及时向验收合格的建设主体发放补助资金，并予以公示，一般不少于5个工作日。省级农业农村主管部门定期调度资金使用进度，资金结余量大、工作推进慢的，将通报当地党委、政府。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各项目县农业农村部门要牵头抓总，会同当地财政等部门组成工作专班，做好项目储备、跟踪督促、技术指导、安全培训、审核验收等建设工作，重点压实建设主体安全生产责任，确保项目建设规范和运营安全。各项目县农业农村部门于2022年11月30日前向省级农业农村部门报送绩效自评报告。

（二）加强政策扶持。各项目县要主动协调金融机构加大信贷支持，充分发挥农业信贷担保体系作用，鼓励创设冷藏保鲜设施建设专属信贷产品。切实落实农业设施用地政策，鼓励通过入股、租用等方式将村集体闲置房屋、废弃厂房或经营性建设用地等用于设施建设。

（三）加强模式创新。各项目县要加快探索农产品冷藏保鲜设施发展模式，形成可复制可推广的技术路径与运行机制，支持上下游紧密衔接的家庭农场、农民合作社和村集体经济等主体，开展基础设施共建共享，应用先进技术装备，健全完善标准体系，建立信息采集机制、创新建设运营模式。

（四）加强技术指导。省级农业农村部门组建农产品产地冷藏保鲜设施建设专家团队，通过举办培训班、发放明白纸、录制短视频、张贴宣传画、现场教学等方式，强化技术规范指导、安全生产演练等，让建设主体吃透要点、掌握技术，解决难题。

（五）加强数字运用。要用好农产品产地冷藏保鲜设施信息数据，加强分析与预警，指导农业生产，促进农产品产销对接。各项目县农业农村部门要及时报送产地鲜活农产品产地、品类、交易量、库存量、价格、流向等贮藏环境和市场流通信息，为宏观决策分析和应急保障提供支持。

（六）加强示范宣传。各项目县农业农村部门要加强农产品冷藏保鲜实用技术标准、材料装备等试验示范推广，打造一批农产品冷链物流试验示范基地。加快总结设施建设运营和整县推进的好经验好做法，强化全媒体宣传，推出一批机制创新、政策创新、模式创新的典型案例，切实发挥示范带动作用。

附件：1.福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目申报样表

2.福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助标 准参照表

3.福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程验收表

4.福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设工程综合评价表

5.预冷库主要技术参数

6.高温冷藏库主要技术参数

7.气调冷藏库主要技术参数

8.低温冷藏库主要技术参数

9.福建省农产品产地冷藏保鲜设施建设验收报告格式

福建省农业农村厅办公室

2022年6月10日印发