中共建宁县住房和城乡建设局党组

关于巡察整改进展情况的通报

根据县委巡察工作的统一部署，2024年9月11日至11月1日，县委第一巡察组对县住房和城乡建设局党组（含城市管理和综合执法局）开展了巡察，2025年4月16日，县委第一巡察组对县住房和城乡建设局建设局党组（含城市管理和综合执法局）反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、深化思想认识，以高度的政治自觉扎实推动巡察整改工作

县住建局党组深刻认识到，县委第一巡察组对我局的巡察情况反馈意见和建议准确客观、中肯深刻，局党组完全赞同和诚恳接受。局党组以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉对待巡察反馈意见的各项问题，抓实抓细各项巡察整改工作，推动巡察反馈问题对账销号。

- （一）建立工作机制，统一思想认识。一是成立领导小组，2025年4月18日，局党组召开专题会议研究巡察整改工作，对巡察发现问题整改工作进行专题部署，并成立了以局党组书记为组长，其他局党组成员为常务副组长，其他班子成员为副组长的整改落实工作领导小组,统筹推进巡察整改工作，为巡察整改工作有效落实提供组织保障。并下设办公室，具体落实整综合协调工作。

（二）强化责任担当，制定整改方案。按照“事事有回音、件件有结果”的要求，巡察整改工作领导小组逐条逐项认真反复研究巡察组反馈的问题，并逐一制定整改措施，编制问题清单台账，明确了责任领导、责任部门、整改时限，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖，2025年4月28日印发了《建宁县住房和城乡建设局关于落实县委第一巡察组巡察情况反馈意见的整改方案》，并及时报送县委第一巡察组。

（三）压紧压实责任，推动问题整改。一是持续推动整改工作。局党组书记对整改工作亲自部署、亲自过问，在整改期间，3次召开党组会，推进部署巡察整改工作。二是加强沟通交流，疏通工作堵点。加强与县城投公司沟通交流，有力促进项目建设等方面的问题整改。同时，压紧压实责任，倒排时序，推动问题清单逐一销号。三是对照问题及时查摆，促进问题有效整改。7月4日，召开巡察整改专题民主生活会，各党组成员针对巡察组指出的具体问题，结合各自工作实际，深入分析原因，有针对性地征求意见建议，认真查摆对照检查。

二、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦巡察整改和成果运用

1.巡察整改主体责任压得不实，部分问题整改不到位

（1）个别问题仅作纸上整改（正在整改）。我局立即找当时经办人员了解情况，责成相关人员作出“关于姜德龙向县城投公司借款”的情况说明，同时积极追讨借款，截止目前姜德龙已还清欠款1.4万元，并承诺于7月底归还0.6万元余款。

（2）部分问题敷衍整改（已完成整改，并长期坚持）。一是提高巡察整改政治觉悟，我局以本次巡察整改为契机，召开推动部署会3次，2025年4月21日集中学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述、《中共福建省委巡视工作领导小组关于三起落实巡视巡察整改不到位典型问题的通报》和省委市委巡视巡察工作领导小组有关会议精神，提高班子成员巡察问题见人见事整改意识，推进问题真抓真改质量。二是针对信访问题答复敷衍，我局2025年7月制定《规范办理公众诉求件的注意事项》，要求对答复内容严格把关，涉及相关法律法规问题发挥法律顾问作用，确保答复内容严谨。

2.巡察整改压力传导不够，部分问题边改边犯（已完成整改，并长期坚持）

（1）发文不规范问题依然存在（已完成整改，并长期坚持）。我局向工作人员了解发文空文号情况，责成党组办相关人员作出情况说明。机关纪委2025年5月19日通过约谈局党组办、办公室人员的形式，强化有关办公人员对政府公文规范要求的学习。同时，对2024年以来发文进行自查自纠，自2024年以来局党组发文、机关党委等发文再无空文号现象。

（2）材料整理仍不够规范（已完成整改，并长期坚持）。2025年6月27日局机关纪委对巡察“回头看”材料整理人员（即联络员）进行了约谈，并对上一轮巡察材料进行了认真梳理、归档，将巡察整改“回头看”材料归档统一纳入局档案整理议程，并请第三方档案管理公司进行立卷归档，目前已送至档案公司归档。

3.成果运用不充分，个别问题未“举一反三”（已完成整改，并长期坚持）。一是将部分排水口问题纳入主河管网更新改造项目来处理，对已具备条件的项目加快实施，将黄舟坊茶厂沿河污水衔接井、河东排涝站排水口、金铙山酒店旁排水口已纳入主河管网更新改造项目，目前已完成施工许可证办理，准备进场施工。二是同步启动城区管网错混接改造工程（一期），通过该项目解决万星首府污水直排入濉溪河的问题，2025年6月10日，组织濉溪镇、溪口镇、自然资源局、生态环境局、水利局等单位参加城区管网错混接改造工程方案评审会，正在进行预算审核。下一步，我局将加大沿河污水排水口及污水井的巡查排查力度，及时发现问题并加以处理。

（二）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况

- 4．学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对住建领域（城市工作）的重要讲话精神不全面不认真

（1）“第一议题”制度执行不严（已完成整改，并长期坚持）。2025年5月16日党组会组织学习了第一议题制度内容，修订了住建局党组会议事规则，将“第一议题”写入党组会议事规则内容。自2025年5月16日党组会第一议题制度学习以来，我局已严格落实第一议题制度，截止7月11日，已召开6次党组会，均落实第一议题制度。

（2）习近平总书记对住建领域的重要讲话、指示、论述未作学习贯彻（已完成整改，并长期坚持）。2025年4月18日及时传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、通报三明市近期两起安全生产事故以及近期有关文件精神暨当前安全生产工作部署；2025年5月12日传达学习贯彻习近平总书记对辽宁辽阳市白塔区一饭店火灾事故、贵州省黔西市新仁苗族乡六冲河东风库区附近发生载人游船侧翻事故重要指示批示、全市住建系统安全生产工作视频会以及近期上级安全生产文件精神；2025年5月19日已购买《习近平关于城市工作论述摘编》，全体干部利用周二学习例会等集中学习平台原原本本学相关内容。下一步，我局将及时通过党组会、理论学习中心组学习、周二集中学习和住建能力提升大学堂等平台载体加强对习近平总书记对住建领域重要讲话、指示、论述的学习贯彻。

（3）学习记录不实（已完成整改，并长期坚持）。2025年5月19日对当时会议记录人员开展提醒谈话。下一步，我局将进一步加强会务安排，提前通知参会时间，同时规范签到和交流发言流程，避免出现类似问题再次出现。

- 5.贯彻落实上级决策部署不够有力，推动城市高质量发展有差距

（1）落实市委“四领一促”工作有短板（已完成整改，并长期坚持）。一是聚焦建筑业产值，加大对企业升级培育的支持力度，目前已成功培育和引进6家建筑企业，充实企业总量，该项指标在2025年第二季度考评获全市排名第二、四小县第一的成绩。二是聚焦房地产业发展，我局通过协调城投公司加快荷香东苑（汽车检测线北侧安置房）剩余房源入市交易相关工作，促进房地产销售，满足居民购房需求。今年1-6月我县商品房销售面积为2.34万平方米，同比增幅0.2%，1-3月商品房销售面积同比增幅－40%，房地产销售企稳，增幅由负转正。

（2）推进县委县政府重点建设项目不够有力（已完成整改，并长期坚持）。一是东山生态福道建设项目因需优化前期方案，故暂缓招标工作，待方案优化后重新公开招标。同时我局项目攻坚组2025年7月7日召集东山福道建设项目代建单位、施工单位、监理单位就东山福道建设进度、工程安全等方面进行了约谈，并要求加快施工进度。我局将持续督促代建单位城投公司、施工单位倒排施工计划，抢抓工期，加快推进施工进度。二是河东特色商业街建设项目即建宁县老旧小区改造项目三期（河东社区二期）(绥安特色古街改造提升项目二期)因建设资金存在缺口，2024年5月15日局党组会决定取消实施该项目。下一步，我局将加强对项目可研的论证、方案设计和预算编制等方面的管理，科学、合理、有序的推动项目实施。

（3）落实垃圾分类工作效果不佳（已完成整改，并长期坚持）。一是严格落实省市垃圾分类工作要求，2024年12月我县城区累计完成49座垃圾分类亭层的建设，基本覆盖城区各住宅小区，同步推进党政机关、企事业单位、学校、医疗机构、公共机构、公共场所、餐饮酒店等领域的垃圾分类工作，已实现我县生活垃圾分类100%覆盖。二是加大宣传，我局已制定《建宁县生活垃圾分类试点县工作实施方案》，并通过县融媒体、来电彩铃、社区等宣传平台以及LED户外屏幕等多种宣传渠道广泛开展宣传，营造了浓厚的氛围，倡导人人开展生活垃圾分类社会美德，使我县形成了了生活垃圾分类的良好新风气。

- （4）推动工建审批改革事项发力不足（已完成整改，并长期坚持）。一是整改8个未批先建项目。2个项目无需办理施工许可证；4个项目无法补办许可证，我局已约谈建设项目负责人，要求其出具书面情况说明，并提醒警示其在今后的工作中履行基本建设程序；依法依规进行未批先建行政处罚项目（1个），已对该项目业主罚款0.8740万元人民币、对公司法人罚款437元人民币，并已补办施工许可证；其他方面（1个），即2022年建宁县农村生活污水治理提升项目。因该项目涉及10个村庄，且厂站用地由各村庄提供，占地面积较小，土地类型多样，国土部门无法提供完整的选址红线图，导致用地规划许可证、工程规划许可证及施工许可证未办理。我局已要求项目负责人出具书面情况说明。二是部分项目“未验收备案就投入使用”，针对具体的3个项目整改情况如下：①瑞宁酒店装饰装修项目。该项目已联合验收。②建宁县医院项目工程总承包（EPC）。我局根据《建宁县人民政府专题会议纪要》(〔2024〕35号)会议精神，针对该项目消防验收程序未闭环问题，积极解决该项目历史遗留问题，该项目目前已完成消防验收。③建宁县旅游大酒店六层装修工程。我局已对建宁县旅游大酒店进行行政处罚，罚款2000元，并及时消防验收。下一步我局将加大消防备案指导，靠前服务，积极深入在建项目指导消防工作。

- 6.履职尽责存在短板

- （1）城区“两违”处置不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是加强日常巡查，将两违巡查工作纳入长效管理，城管局已加强对两违日常的巡查工作，要求队员每个月对城区进行全覆盖巡查，发现两违建设行为的立即劝阻、制止，对不停止建设或者逾期不拆除的，根据《福建省违法建设处置若干规定》的规定对违法建设部分依法立即拆除，对于历史两违建设，待省、市出台两违分类处置办法后进行分类处置。二是开展提醒谈话，对涉及处置两违不力的队员进行提醒谈话。三是加强各部门之间的联动，与自然资源局厘清城区两违行为职责边界，明确规划主管部门的监管责任和城管部门的处置程序，根据属地责任，对于两违建设进行联合处置。截止6月底，共计拆除违章搭盖4处，约计面积1000平方米。

- （2）行业监管职责履行不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是在房屋验收监管方面。2025年6月9日，我局组织全县在建项目质量员参加“房屋市政工程质量员专题培训”。同时加强日常监管力度，根据日常处理投诉件内容汇总，加强防水等施工环节监管，提高房屋质量，2025年上半年开展施工现场检查20余次，整改扬尘治理、临时用电等问题30余个，推动“六个百分之百”扬尘防控落实，筑牢施工安全防线。二是在项目工程质安监管方面，针对黄舟坊棚户区改造项目高边坡问题，我局对高边坡采用草籽喷坡措施进行安全加固。针对黄舟坊棚户区改造项目小区出口为陡坡的问题，因小区建设和现有路段存在一定高差，根据自然资源局长远规划，后期道路建设要进行相应调高，在将来道路改造建设过程中将及时跟进。针对（黄舟坊棚户区改造项目）通过现场取芯发现沥青混凝土路面厚度不达标（均为粗粒式沥青混凝土）的问题，我局已督促监理单位发挥监督职能下发整改通知，要求施工单位尽快整改到位，通过和沥青搅拌站沟通，待车站北侧片区工业路小区改造时同步铺设沥青。三是针对3家未安装可燃气体报警装置问题，目前三家餐饮企业已按规范加装燃气报警器。我局同步常态化开展安全检查，上半年以来我局共立案查处燃气领域违法违规案件2起，共罚款2.7万元。

- （3）整治“一河两岸”违规种菜行为用力不够、办法不多（已完成整改，并长期坚持）。一是加强组织领导。成立“一河两岸”违规种菜行为专项整治小组。二是开展专项行动。县城管局已于2024年9月18日开展专项整治行动，联合河长办，对城区一河两岸、主次干道两侧种菜现象启动为期10天的集中整治。三是实行网格化管理。开展日常巡查，5月初已完成对一河两岸菜地巡查并清理，并实行常态化管理。

- （4）保障性住房管理不到位（正在整改）。一是家庭经济情况超标13户不符合保障资格户整改情况：1户5月已退房，1户复审后符合保障，2户属于31种重大疾病保障范围经局务会研究认定为保障对象，3户进一步复核名下无房产根据文件按市场价交租，1户材料已移送法院申请执行，5户正在按流程完善资料准备申请法院执行。二是名下房产超标7户整改情况：1户已退房，3户经收储中心反馈无租住公房信息，1户已和收储中心签订退租协议，2户按照法院要求的流程完善资料准备申请执行；三是户籍不符合保障资格2户整改情况：1户民政认定为五保户待遇，经局务会研究决认定其为保障对象，1户提出复议申请女儿偏瘫无收入来源家庭困难正在补充材料核实情况；四是承租人去世1户，其本人于2023年去世后，保障房至今还未腾退，已约谈其家属女儿。对于以上不符合保障资格都于2024年11月14日发出《取消住房保障资格通知书》和《取消住房保障资格决定书》，2025年4月发出《关于腾退公共租赁住房的催告通知书》。五是截止2024年9月30日共月15户拖欠房租11.09万元整改情况：截止目前已追收拖欠租金1.58万元，其中2户已全部交清拖欠房租，4户发现其家庭确实存在困难已交部分房租，同意其剩余部分分期缴清欠缴的租金，其余恶意欠租对象，安排物业中心电话及上门催缴，全部发出《取消保障资格决定书》经与法院对接分批分次走非诉程序。1户2013年8月至今一直未交户租金，欠租人以经济原因始终不愿交房租，我局已多次上门催缴，目前已告知将走法律程序。

（5）历史文化保护工作作为不够（正在整改）。一是积极争取资金，2025年我局提前安排部署，加强与省市沟通协调，继续为伊家乡争取该项重点改善提升项目资金，待资金落实到位后立即组织实施。二是多举措提高11笔资金支付率，确保历史文化保护申请专项资金工作不因现有的部分专项资金支付率低导致无法开展。其中涉及村建项目资金共2笔，分别是乡镇生活污水治理提升县专项资金、闽台乡建乡创合作项目补助资金，资金共计550万元，目前两个项目共支付约402万元，支付率达73%；涉及公租房租赁补贴资金4笔，资金共计25.9057万元，已发放租赁补贴11.3001万元，支付率达到43.62%；涉及老旧小区改造资金5笔，由于改造项目进展缓慢，我局多次督促代建单位及施工单位，要求其倒排工序，增加施工班组，加快施工进度提高资金拨付比例，同时对被财政收回的且未转结下达的资金，我局与相关单位积极沟通，并按照要求完善相关材料及支付手续，优化签批流程，以加快资金拨付进度，

7.依法行政主体责任履行不到位，执法行为不规范

（1）行政处罚裁量较随意（已完成整改，并长期坚持）。一是加强执法队伍能力提升,城管局聚焦《裁量权适用规则》等核心法规，于4月、5月分两批开展专题培训，通过集中授课、分组研讨等形式，确保执法人员吃透裁量标准、掌握适用边界。二是提升案件办理裁量水平，目前城管局分析梳理10宗案件，并在近期案件办理中，对“情节轻微”、“情节严重”等情形的界定更精准，法治意识从 “被动遵守”向“主动运用”转变，有效减少了因理解偏差导致的裁量随意性。三是已对当时办案人员进行批评教育，要求今后办理案件要严谨，合法合规。

（2）处罚尺度不一（已完成整改，并长期坚持）。城管局以强化责任意识为核心落实整改，对相关工作人员开展一对一提醒谈话，下一步，将定期核查处罚案件的尺度统一性，对再次出现偏差的，将纳入绩效考评，切实筑牢处罚尺度的“统一防线”。

（3）办案程序不规范（已完成整改，并长期坚持）。城管局从机制建设和能力提升双管齐下推进整改。一是规范运行机制。目前正着手组建专业化办案中队，明确中队以“规范程序、提质增效”为核心职责，将统一负责案件受理、调查、审批等全流程管理，从组织架构上保障程序规范。二是增加执法力量。城管局已组织1名干部参加执法考试，通过1人。下一步城管局将制定《办案程序操作指引》，确保办案人员和法制审核人员不再是同一人，推动执法办案流程全面规范。

- 8.落实意识形态工作责任制不到位

- （1）网络意识形态落实不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是加强防范能力，我局立即更改房屋交易与产权管理信息系统登录密码，增强了密码解决弱口令问题。二是加强与业务部门沟通，联合县网信办邀请专业人士对系统进行扫描检查，修复漏洞，确保系统安全。三是及时与移动公司合作。2024年10月我局同移动公司签订服务合作协议，通过安装系统防火墙，租赁云服务器，将我县房屋交易数据迁移至移动云，彻底解决我县房屋交易数据安全问题。我局高度重视网络意识形态工作，加强干部职工网络安全意识。

- （2）阵地管理不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是对照“僵尸号”进行查找。共发现“建宁美丽乡村建设”、“美友2665416”“城管局”等3个美篇“僵尸号”，并对该3个账号进行注销。二是统一发布渠道。目前，住建局机关信息以县融媒体住建账号统一发布，城管局信息以公众号“建宁县城市管理局”统一发布，均未发现以私人账号发布单位信息的情况。三是加强“三审三校”制度的管理。今年以来，县住建局推文均严格落实经办人编辑、办公室副主任初审、主任复审、分管领导终审的“三审三校”制度。

- （3）“八个纳入”要求落实不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是补充意识形态方面的内容。结合支部当年情况，已按要求补充完善有关党支部书记抓党建述职报告中的意识形态内容。同时对3名党支部书记和相关党务工作者开展党务学习培训，学习《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《习近平关于意识形态相关论述（2013-2024）》等。二是严格落实意识形态工作，制定《中共住房和城乡建设局党组2025年度意识形态工作责任制实施方案》，将意识形态纳入日常工作。

（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

9.纠治“四风”不彻底，形式主义依然存在

（1）新形象工程冒头（已完成整改，并长期坚持）。一是加快工程结算审核进度。我局已将党建生活馆装修部分从建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目结算审核中全额核减，并于2025年3月28日送县财政局评审中心结算审核，目前县财政局正在结算审核中。二是提高项目投入使用率，结合我局学习教育实际，5月6日，局党组书记围绕“发扬党的优良传统、加强党的作风建设”主题给年青干部上党课，带领年轻干部到六楼政治生活馆现场教学，引导年青干部树立正确的政绩观、价值观和事业观。今后，我局将认真做好项目前期工作，加强对项目可行性、必要性、时效性论证，以人民需求为导向，坚决摈弃脱离实际的形象工程。

（2）文件照抄照搬（已完成整改，并长期坚持）。一是立即整改问题。已订正《建宁县住建局2023年精神文明创建工作要点》和《建宁县住房和城乡建设局印发<关于进一步优化营商环境攻坚战役工作方案>的通知》文件中的内容，并对相关工作人员进行提醒谈话。二是加强对文件印发内容的审核把关。今年以来，县住建局发文均严格落实拟稿人撰写、办公室审核、分管领导复核、局长签发的制度。

10.解决群众“急难愁盼”有短板

（1）落实城市精细化管理有差距（已完成整改，并长期坚持）。一是合理设置便民疏导点和临时摊位。目前，城管局在万家财富广场永辉超市和水南圆盘等地方设置便民摊点等；在体育馆沿河设立建宁夜市，将餐饮类摊点统一引导至夜市，联合交警实施交通管制，实行封闭式管理，安全、有序的促进夜市经济发展。二是加大巡查力度。实行网格化管理制度，今年以来累计清理违规流动摊点450余个，有效遏制了流动摊点反弹回潮现象，并针对举报投诉较多的流动摊点，城管局巡查频次增加至每小时1次，今年以来累计处置流动摊点投诉14起。

（2）物业行业监管乏力（已完成整改，并长期坚持）。一是联合发力，整顿物业企业交接管理薄弱点。城管局联合水南社区多次组织万家财富广场B区业主（业委会代表）、泽家物业公司进行协调，目前泽家物业已将业主资料交接给现B区物业；A区物业用房已调换至B区，已解决侵占B区物业用房问题。二是加大对物业服务企业的监管力度，每个月对各物业小区进行日常检查，与属地政府、社区、消防等职能部门定期召集物业服务企业召开物业管理联席会，梳理小区物业管理的难点、堵点问题，解决居民反映集中、诉求强烈的合理诉求。目前，通过每月对物业小区的日常检查，督促物业服务企业整改完成履约不到位、信息公开公示方面问题31个。

（3）智慧停车位规范不合理（已完成整改，并长期坚持）。城管局立即调查分析研判停车位设置情况，对县体育馆周边、江源水都豪庭周边等路段的智慧停车位的合理性和规范性进行现场察看。从路段权属与功能定位、前期勘察与规划逻辑、管理成效等方面对江源水都豪庭周边路段、县体育场周边路段进行分析。根据建宁县人民政府专题会议纪要〔2024〕58号文件精神，城管局与县绥城建设集团沟通会商，双方认为宜保留江源水都豪庭周边路段、县体育场周边路段等地段的停车位，建议暂不取消以上路段的停车位。

11.违反中央八项规定及其实施细则精神问题仍然存在

（1）公务接待不规范（已完成整改，并长期坚持）。一是我局严格执行《建宁县党政机关国内公务接待管理实施办法》进行接待，对公务接待进行严格审批，实行先审批后接待，坚决落实无函不接待，对没有公函及没有出具正式检查调研文件的对象，一律不予接待，城管局已退2021年7月-2024年7月9次违规接待费用7725元。二是杜绝索要空函问题，原则上今后的接待公函不使用手写公函的形式。目前，未发生类似情况。

（2）差旅费报销不规范（已完成整改，并长期坚持）。一是了解报销情况，原局长杨军出差中途变更出差地，审批手续不全，需退回伙食补助100元及住宿费288元，但因为其本人已在服刑，无法向其收取退款。二是加强财务方面知识学习，利用每周二集中学习，组织了全体干部职工学习《差旅费管理办法及报销手续》《建宁县县直机关差旅费管理办法》，进一步规范填写出差审批。三是严格出差审批，规范支出管理。我局严格按照差旅费相关标准核定的出差补贴进行报销，严禁未经审批私自出差的现象，出差目的地与审批不一致的不予报销。

12.财务制度执行不严格

（1）印章和银行U-key管理不规范（已完成整改，并长期坚持）。一是城管局根据财务管理制度，财务公章、局长私章及6个银行账户的U-key已分开保管使用，财务公章由出纳保管，局长私章由办公室保管。二是严格公章管理制度。在公章、私章使用前都要进行登记。三是6个U-key，其中两个归还财政，另外四个因机构合并，正在注销账户中，目前操作员U-key由出纳保管，审核员U-key由会计保管。

（2）大额使用现金支付（已完成整改，并长期坚持）。一是严格遵守财经纪律，经自查，2022年以来，除差旅费和慰问金，没有出现使用现金大额支付费用项目的情况。2025年6月11日库存现金为2019.02元，在核定库存现金限额范围内。二是财务室经与农行对接，每次支取备用金不超过5万元现金。我局已制定《建宁县住房和城乡建设局现金使用管理办法》，实行单位限额备用金管理制度。核定的备用金原则上以2000-3000元为限。

（3）收入未按规定上缴（正在整改）。垃圾处理费方面，城管局正在与财政对接，待财政同意后及时缴纳。

13.工程项目领域廉政风险突出

- （1）存在指定发包行为（已完成整改，并长期坚持）。一是部分项目以发函的形式指定相关企业的问题，经核实，2021年至2023年在原局长杨军的授意下或由其自己微信发已拟定好的工作联系函电子版至局办公室，要求局办公室以住建局工作联系函发给城投公司，指定施工企业进行邀请招标或指定项目设计单位和指定招标代理公司进行邀请招标。杨军因还存在其他严重违纪违法问题，2024年8月，被开除党籍、开除公职。二是成立项目办，建立住建局项目办管理制度，并严格按照《中华人民共和国招标投标法》进行招投标，规范招标、邀标程序，再没有以发函的形式指定相关企业的问题，今后也将杜绝此类事情。三是严格落实“三重一大”制度，将项目设计、监理等服务机构的选定纳入会议研究决定；同时加强与城投公司对接沟通，确保项目有序实施。

- （2）项目未经预算评审先行招标（已完成整改，并长期坚持）。一是与城投公司核实项目相关资料，梳理7个未经预算评审先行招标的项目，主要包括建宁一中周边市政道路及配套工程（一期）、建宁县高沙洲旅游基础设施建设项目(山海廊桥附属照明及基础设施配套工程)、建宁县水南村油榨坑道路工程、建宁县绥安千年畅音广场建设项目（初心阁-百姓畅音台）、“绥安千年”畅音广场建设项目（附属照明及基础设施配套工程）、建宁县高沙洲旅游基础设施建设项目（花园南路道路延伸）、建宁县高沙洲旅游基础设施建设项目（山海廊桥）。今后，我局将督促对代建方在项目设计、预算和招投标等方面的管理，规范项目建设程序。二是严格项目招投标工作，截止目前，我局共实施建宁县2024年老旧小区改造项目(文鑫宿舍小区、农业局宿舍)、建宁县2024年老旧小区改造项目（车站北侧片区工业路小区)等两个项目，均严格按照程序开展招投标工作。

- （3）项目竣工多年未办理竣工结算（正在整改）。一是积极与城投公司对接，梳理26个项目未进行结算的具体情况，建立台账，2025年4月18日发函督促代建单位尽快将有关项目结算送审。截止6月底，已完成7个项目的结算审核。同时，针对建宁县上坑南路基础设施建设项目-上坑南侧道路至今未进行结算审核，该项目因缺少后续资金来源，设计费用未足额支付给设计单位中北工程设计咨询有限公司，致使该项目竣工验收报告未盖章，经我局多次协调沟通，设计公司同意竣工报告先行盖章，保证项目结算审核，我局将加强与城投公司的对接，争取早日将该项目送财政结算审核。二是加强学习，提升业务水平。计划组织相关人员学习《政府投资条例》《行政事业性国有资产管理条例》等相关文件学习，提高专业技术能力，强化项目监管能力。三是加强与代建单位的沟通交流。为有序推进项目进度，我局成立了项目办，在项目策划、设计等前期手续中加强与县发改局和代建单位的沟通交流，及时梳理解决项目上遇到的问题，杜绝类似情况发生。

- （4）违规拆分项目（已完成整改，并长期坚持）。一是规范招标程序，将严格按照招投标法律法规和县发改局关于项目的批复意见组织招投标。涉及项目重大变更等“三重一大”的事情，均提交我局党组会议研究，提高班子议事决策合法合规性。自巡察整改后，没有拆分项目违规招投标现象发生。二是做好对招投标活动的监督。今年以来，全县新招标项目及在建项目的招标文件、评标记录、合同履约等环节进行检查，共检查项目9个，发出提醒函3份。三是认真梳理项目，已整理出拆分项目进行招标的基本情况：①建宁县老旧小区改造建设项目（三期）估算总投资为3.3亿元，项目建设规模及主要内容按照不同片区、不同时间段、不同建设内容，划分为6个子项目，并按6个子项目争取上级补助资金和制定老旧小区改造实施方案。②金溪流域源头水环境综合治理项目（濉溪段）。纪检部门对相关责任人已作出相应处理，城管局对代建单位城发集团相关人员进行约谈。同时建立项目台账，组织相关人员学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，提高专业技术能力。

- （5）项目未批先建（已完成整改，并长期坚持）。核实畅音广场建设项目边坡支护工程未批先建项目情况，经认真查阅相关资料，我局根据2023年7月17日我局会议纪要〔2023〕28号同意启动畅音广场建设项目边坡支护工程，项目造价约198万元；2023年8月21日县发改局同意变更，增加造价300万元；后续因原县委书记林大茂现场调研要求，项目部分材料进行变更，经第三方预算造价约为220.1101万元，2023年12月18日县住建局召开党组会议同意该项目变更。今后的所有工程项目都要按规范程序进行审批，将加强对代建单位的监督管理，要求其切实履行代建责任，不给项目留问题、隐患。

（四）聚焦基层党组织和党员队伍建设

14.党委（党组）领导严重弱化

- （1）党委（党组）“三重一大”事项执行不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是核实整改问题，完善制度。2025年4月18日，我局向城投公司发出《关于十三届县委第七轮巡察第一巡察组巡察涉及问题整改的函》要求城投公司及时向我局报告项目进度和变更事宜，以便我局及时上会研究项目工作有关事宜。针对推荐建筑领域企业给城投公司属个别领导错误行为，个别领导已被开除党籍和公职。针对项目资金拨付，我局严格按照资金拨付程序，由经办、证明、财务、分管、主要领导签字审核把关。二是严肃财经纪律。完善资金支付流程，2025年6月6日召开党组会研究党建制度汇编修订有关事宜，结合住建实际，完善了党组会议事规则。2024年3月以来涉及重大变更、资金拨付等“三重一大”的事项，会前业务股室均需呈报重大事项、资金拨付情况，改变了原先由财务室向党组呈报资金拨付事宜的程序，杜绝了先拨付资金，再上会研究的现象。目前涉及“三重一大”的事项我局均有上党组会研究。三是发挥纪检监督作用，我局在研究重大事项时在会前提前邀请派驻纪检组参加会议。

- （2）议事规则执行不严（已完成整改，并长期坚持）。一是完善“三重一大”议事规则。2025年6月6日召开党组会研究党建制度汇编修订有关事宜，结合住建实际，将“三重一大”事项纳入党组会研究。2024年以来我局党组完善了会议议事执行程序，形成党组会议题由股室所站长提出、分管领导呈报、会上充分班子成员讨论、党组书记末尾表态的制度，党组会议事程序更加规范、民主。二是严格落实“第一议题”学习制度。将“第一议题”设置在当前工作部署和“三重一大”事项研究之前贯彻落实。三是发挥纪检监督作用，自巡察整改以来，召开党组会10余次，均有邀请派驻纪检组组长参加。

15.落实全面从严治党主体责任不到位

- （1）履行管党治党政治责任偏差大（已完成整改，并长期坚持）。一是加强作风建设。要求学习心得、学习研讨材料等发言材料均需由各领导亲自撰写，不得由他人代写，并对代写工作人员进行批评教育。二是巩固正确政绩观。2025年5月16日党组会第一议题传达贯彻落实习近平总书记关于树立正确政绩观的重要论述。

- （2）党风廉政建设责任制落实不到位（已完成整改，并长期坚持）。一是严肃正风肃纪。严格工作纪律，要求在工作期间做好本职工作，加强请销假制度；同时，加强对干部“八小时之外”的管理，我局共填写《建宁县干部“八小时之外”重大事项报告表》86份，其中局机关46份，城管40份。二是加强党风廉政建设，我局根据主责主业，积极开展住建系统廉政风险点摸排，列出各个岗位的风险点、表现形式，然后针对风险点制定防范措施。住建局机关共填写15份个人岗位廉政风险防控登记表。城管局开展岗位风险评估定级，等级越高，防范措施越严，评定风险岗位9个，城管局各股室所站负责人签订自我防控承诺11份。

- （3）警示教育流于形式（已完成整改，并长期坚持）。一是增加警示教育强度，结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，充分利用机关党委会、党组理论中心组学习、每周二集中学习、住建能力提升大学堂等，利用共产党员网、学习强国等网络资源和身边违纪违法典型案例。开展警示教育16次。2024年10月22日、2025年6月9日住建局党组开展2次警示教育大会，观看“狂标”（杨军严重违纪违法典型案例）；整改期间结合学习教育，观看《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《八项规定改变》《反腐为了人民》及中央八项规定精神学习教育之警示教育《2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题的通报》等，常态化开展对党员干部理想信念、作风建设教育。二是开展集体廉政教育，在元旦、和端午节前开展集体廉政提醒谈话2次，到我局六楼政治生活馆、和“无线电台”等红色教育基地开展廉政现场教学2次。

16.队伍建设亟待加强，选人用人程序不规范

- （1）班子凝聚力不强（已完成整改，并长期坚持）。一是调整领导班子成员。我局多次向县委县政府申请充实领导班子成员，根据县委人事调整，2025年5月27日调整充实了2名党组成员、副局长，并根据实际情况调整分工，新班子经常性的进行交流沟通、分工协作，凝聚力、战斗力均有加强。二是增设股室所站、岗位调整及股室职能合并，对我局部分业务工作进行科学合理的分配，提高股室之间配合度。如增加了项目办，我局在项目策划和前期手续办理等方面效率均得到加强。

- （2）选人用人工作不合理、违反规定（已完成整改，并长期坚持）。一是完善用人制度，建立健全机制。我局认真研究干部年龄结构和专业，并对股室负责人进行调整。县住建局除公务员外共有44人，年龄在40-55岁的干部有17人。经过多次人事调整，目前有10人任正股级及以上职务，占比58.83%，其中2名高级工程师为事业副科。二是建立职称竞聘制度。目前，我局已完成“第六轮（2025―2028年）事业单位岗位设置及竞聘工作方案评选”工作，形成良性竞争的良好氛围，同时发挥高级工程师“传帮带”作用，将年龄在50-60岁的4名高级工程师安排在项目、造价、质量安全等有关股室，发挥专业技术水平，指导年青干部开展具体业务。三是对所有中、高级职称人员进行集体约谈，制定并实施《建宁县住房和城乡建设局第六轮(2025-2028年)事业单位岗位设置及竞聘工作方案》遏制“躺平”现象。6月19日我局机关纪委召集中级职称23人、高级职称9人，进行集体约谈，并要求专技人员，在岗位认真履职，团结合作，主动担当作为。

- （3）执法力量薄弱（已完成整改，并长期坚持）。一是经与司法局沟通交流，根据司法厅的政策，临聘人员的执法证不予换证；我们将继续与司法部门的沟通，在政策调整时及时跟进。二是鼓励我局干部参加执法考试。为提高干部参加执法考试的积极性，住建局机关在职称评聘中为有执法证人员设置加分项，城管局发布《建宁县城市管理和综合执法局关于执法考试适用方案的通知》。2025年6月份，局党组组织7名干部参加考试，已通过6人，其中城管局1人。

17.党建引领作用不够突出

（1）党组织基本制度执行不到位（已完成整改，并长期坚持）。严格落实“三会一课”制度，规范支委会参会人数，确保会议有效。今后，我局将加强党组织基本制度的学习，明确岗位责任体系、规范组织生活流程，正确执行党组织基本制度，召开支委会，原则上需所有支委会成员必须全部到会，不得请假。

- （2）民主评议党员不规范（已完成整改，并长期坚持）。一是重新认定个别党员的评议结果。2025年5月19日，召开支委会，根据个别党员的实际情况，重新进行组织评议，撤销当年原支委会对该干部的“合格”评定，并依据其受处分期间的表现，重新评议个别党员当年等次为基本合格。2024年度该同志表现良好，组织评定为合格党员。二是组织专题培训，围绕《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件，重点学习处分影响期、民主评议标准等内容。今后，将严格开展党的组织生活，提高党内政治生活质量。2024年度机关党支部民主评议党员29人，结合党员平时表现、个人基本情况和民主测评结果，组织认定优秀党员8人，合格党员19人。不定档次2人（预备党员）。

18.内设纪委监督不够有力

- （1）主动监督的意识不强（已完成整改，并长期坚持）。局机关纪委充分认识到岗位职责的重要性，将进一步发挥监督执纪职能，经检查，自巡察整改后，“三重一大”事项均有上会研究决定。

- （2）对干部日常教育管理不严（已完成整改，并长期坚持）。一是住建局党组以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育启动部署会，2025年6月19日下午，住建局党组邀请团县委书记参加局团总支组织的年轻干部深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题学习研讨。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题研讨。二是按照相关要求，利用周二学习及住建能力提升大学堂机会，开展警示教育学习12次；同时结合重要时间节点，开展廉政提醒谈话2次，使我局干部职工的纪法意识得到进一步增强。

（3）日常监督不深入（已完成整改，并长期坚持）。我局充分发挥机关纪委的作用，对我局关键岗位进行梳理，督促关键岗位开展廉政风险防控自查，突出内设纪检的工作职能。2025年，住建局机关已填写16份个人岗位廉政风险防控登记表，其中领导6份，关键股室所站长10份。下半年将继续对重点领域、关键岗位开展监督检查。

三、需要进一步整改的事项及措施

（一）持续深化整改

我局将对已完成整改的问题进行复查，防止问题反弹。对需要长期坚持的整改任务，持续跟踪推进，确保取得实效。对尚未完成的整改任务，加快整改速度。对出现的问题进行总结，举一反三，避免类似的事情再次发生。对于城投公司代建的尚未结算的项目，将督促城投加快结算送审进度。

（二）加强制度建设

- 进一步完善各项规章制度，加强制度执行力度，确保制度刚性运行。同时，不断探索创新制度机制，提高工作的科学化、规范化水平。要加强内业资料的完善和整理，按规范做好档案的归档工作。

（三）强化监督检查

- 建立健全监督检查机制，压紧压实责任，常态化的开展作风建设，加强纪律教育，尤其是做好重点岗位、重点领域、关键环节的监督检查，做好廉政风险防控，树立住建风清气正的良好形象。

- 巡察整改工作是对我们工作的一次全面体检和有力促进。我单位将以此次巡察整改为契机，进一步提高政治站位，强化责任担当，不断提升工作质量和水平，提高工作效率，为推动住建持续健康发展提供坚强保障。

- 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0598-7975358；通信地址：建宁县濉溪镇闽江源北路10-8（建宁县住房和城乡建设局）；电子邮箱：jsjb3982385@163.com。

中共建宁县住房和城乡建设局党组

2025年7月11日