2020年度建宁县住建局城市建设管理专项资金绩效评价报告

项目承担单位：    建宁县住建局

项 目 负 责 人：        黄银才

联  系  电  话：      13850873981

项目起止时间：2020年1月1日--12月31日

2021年9月13日

引   言

为提高城市建设管理专项资金使用绩效，近期财政局组织对2020年度城市建设管理专项开展绩效评价。评价围绕投入、过程、产出和效益等环节关键绩效指标，采取收集数据、实地调研、座谈了解等形式，对专项资金管理、使用、效益等情况进行分析，并借鉴好的做法和经验，提出改进绩效的有关建议。

一、基本情况

（一）资金分配和使用情况

2020年度城市建设管理专项共安排资金702万元，下达资金    702万元。从资金使用率看，投资促进专项资金使用效率较高，达到100%。其中：园林管护费安排支出250万元，所占支出比例35.61%，：城区路灯、夜景维护安排支出120万元，所占支出比例17.1%，：城市建设管理安排支出332万元，所占支出比例47.29%。城市管理建设项目主要用于环卫城区道路清扫及公厕保洁，垃圾清运，城区园林绿化管护，城区路灯、夜景管护及电费，城区公共市政设施零星维修、数字城管平台运行费等支出。

（二）绩效评价情况

项目绩效评价工作组根据财政部、福建省和财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕投入、过程、项目产出与效益三个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系设定满分100分，其中：“投入”,30分，主要体现项目立项和资金落实情况；“过程”30分，主要体现项目的业务管理、资金使用管理等方面的情况；“产出与效益”40分，主要体现项目产出数量、产出质量、经济与社会效益、可持续效益和服务对象满意度等（具体评分见附表）。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如表1所示。

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照预算绩效评价共性指标体系，结合该项资金的实际情况，绩效评价方法采用因素分析法、目标预定与实施效果比较法等。在评价中，对城市建设管理项目开展现场核查，完成任务100%。经综合评价，2020年度城市建设管理专项资金得分95分。

从评价指标分析来看，分数较高的指标主要为项目立项和资金落实指标，扣分较多的指标是业务管理和资金使用管理，主要原因是人员配备不足，缺乏专业队伍。

总体上城市建设管理专项使用成效较好。城管部门圆满完成了年初制定的垃圾填埋30300吨、改善城区、公园、绿化带等绿地面积422850平方米、路灯亮灯率达95%；圆满完成年度目标任务。

二、 问题分析

（一）资金管理有待加强

1.财务管理制度健全性。财务制度不够重视，内部财务制度残缺不全财务管理制度内部控制不完善，没有渗透到各个业务领域和各个操作环节，没有做到账、钱分管原则，部分资金和有关账簿的管理混乱。没有明确职责权限、实行职务分离，没有明确学校各级管理部门和人员各自的职能和责任。加强内部控制，为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证财务资料的真实、合法、完整。

（二）项目管理需要改进

效应管理方面。项目的实施未产生示范和扩散效应。2020年度城市建设管理专项资金在用于项目实施过程中，没有成功经验的扩散效应。同时，也未产生示范作用。

（三）专业技术人才缺乏。现有专业技术队伍整体素质还有待提高，城市扩容提质与管理力量不相适应。

三、有关建议

一是规范资金管理。首先，要加强预算管理。住建主管部门要将城市建设管理专项资金纳入年初预算，科学合理的编制预算，细化项目支出结构，严格预算执行进度考核制度，切实提高城市管理执行效率；其次，要完善分配机制。住建主管部门要充分考虑城市建设投入的重点和方向，实行与项目单位目标任务完成情况相结合的考核分配机制，确保专项资金分配公平、公正、合理；再次，要优化投入结构。同时，要适当提高城市硬件设备和软件方面的投入，全面提升群众获得感、幸福感和安全感。

二是加强基建项目建设管理。项目单位要认真履行基建项目的建设程序，严格按照法定程序报批建设，不得擅自变更批准的项目规模和用途，严格执行工程招标投标、施工图审查、施工许可、质量监督、工程监理、竣工验收备案等建设程序，落实项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，主管部门和财政部门要创新工程建设管理思路和工作方法，提高管理效能，对存在违法违规行为和工程质量不符合强制性标准的，责令整改，消除质量缺陷，保证城市建设相关工程使用功能。

三是完善城市建设管理评估和监督机制。在实际工作中，城市建设管理使用效益对当地社会经济的健康发展会产生直接影响，政府有关职能部门要给予高度重视，对资金投入数额较大的项目要建立绩效评估和监管机制，加大监督检查力度。财政和审计部门以及教育主管部门内审机构要将城市建设管理纳入年度检查项目计划，定期或不定期开展专项监督检查，发现问题督促有关单位及时整改，并对相关人员进行追责问责，决不姑息，确保城市建设管理专项经费专款专用，发挥应有的社会效益和资金效益。

附表  2020年度城市建设管理专项绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （30分） | 项目立项情况 （15分） | 绩效目标合理性 | - 是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标完成率 | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | 5 | 5 |
|  | 资金落实 （15分） | 成本控制率 | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金到位率 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用率 | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | 5 | 5 |

续上表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （30分） | 业务管理 （15分） | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 4 |
|  |  | 管理制度执行情况 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 4 |
|  |  | 项目质量可控性 | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 |
|  | 资金使用管理 （15分） | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 4 |
|  |  | 项目资金安全性 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | 5 | 5 |
| 产出与效益 （40分） | 产出数量 （10分） | 培训乡镇统计员人员数 | 目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算） | 10 | 10 |

续上表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出与效益 （50分） | 产出质量 （10分） | 乡镇统计员队伍稳定率 | 目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算） | 10 | 10 |
|  | 社会效益 （10分） | 统计各方面数据的覆盖率 | 目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算） | 10 | 10 |
|  | 服务对象满意度 （10分） | 群众满意度 | 满意度达95％及以上，得满分，少10百分点扣1分，扣完为止。 | 10 | 8 |
| 总权重、评价总分（S） |  |  |  |  | 95 |