2021年度建宁县水利局水土流失综合治理配套专项资金绩效评价报告

项目承担单位：    建宁县水利局

项 目 负 责 人：     柯国华

联  系  电  话：     15059002333

项目起止时间：2021年1月1日--12月31日

2022年10月19日

引   言

为提高水土流失综合治理配套专项资金使用绩效，近期财政局组织对2021年度水土流失综合治理配套专项开展绩效评价。评价围绕投入、过程、产出和效益等环节关键绩效指标，采取收集数据、实地调研、座谈了解等形式，对专项资金管理、使用、效益等情况进行分析，并借鉴好的做法和经验，提出改进绩效的有关建议。

一、概述

（一）资金预算和绩效目标情况

建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金：为2020年度国家水土保持重点建设工程建宁县里心（三期）、靖安、放柏元小流域水土流失综合治理项目、福建省重点县水土流失综合治理工程建宁县2020年水土流失综合治理项目配套资金，该配套资金项目建设内容：综合治理水土流失面积2394.89hm2。

项目总投资1358.6万元，其中上级补助资金1000万元，县级配套56.68万，其他资金301.92万元。

（二）预算和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

规范工程资金管理，严格按照《水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法的通知》（水保〔2018〕60号）、《福建省水土保持综合治理项目管理暂行办法》（闽水水保【2011】8号）文件规范资金使用。实际到位资金56.68万元为配套资金，用于2020年度国家水土保持重点建设工程建宁县里心（三期）、靖安、放柏元小流域水土流失综合治理项目、福建省重点县水土流失综合治理工程建宁县2020年水土流失综合治理项目。

2.预算和绩效目标县内分解下达情况

本单位实际到位配套资金56.68万元，其中配套用于2020年度国家水土保持重点建设工程33万元，配套用于福建省重点县水土流失综合治理工程23.68万元。

（三）实施项目情况

完成综合治理水土流失面积2394.89hm2。

- 项目重点评估工作开展情况

- （一）评估依据

简述评估依据文件：

1.财政部、水利部印发《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54号）；

2.省财政厅、省水利厅印发的《中央财政水利发展资金管理办法》（闽财农〔2017〕14号）、《福建省省级以上水利财政资金绩效管理暂行办法》（闽财农〔2019〕30号）、《福建省水土保持综合治理项目管理暂行办法》（闽水水保【2011】8号）；

3.市县资金管理及绩效管理相关文件；

4.各级水利发展资金分解下达文件。

（二）评估方式

县级项目重点评估报告材料填报、盖章。

三、项目重点评估分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金财政资金到位情况表

表3-1

| 分类 | 批复预算数（万元） | 预算数（万元） |  | 财政到位资金（万元） |  | 县级财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中：县级 | 小计 | 其中：县级 |  |
| 合计 | 120 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：财政资金到位率=省级财政到位资金/省级资金预算数

2.资金执行情况

该项目截至2022年6月实际到位配套资金56.68万已全部完成，占任务的100%，配套项目主体工程已完成建设。

建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金执行情况表

表3-2

| 分 类 | 投资 （万元） | 完成投资 （万元） |  | 投资完成率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截至2021年12月底 | 截至2022年6月底 | 截至2021年12月底 | 截至2022年6月底 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金 | 56.68 | 56.68 | 56.68 | 100% | 100% |
| …… |  |  |  |  |  |

注：根据投资（A）、完成投资（B）（包括省级财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；

3.资金管理情况

规范工程资金管理，不挪用占用项目资金，严格按照资金管理办法管理项目资金，建立健全资金使用全过程监管机制，管好用好专项资金，做到资金使用合规、高效、廉洁。严格按照省水利厅、省财政厅出台的管理办法的要求，认真落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制、验收制和公示制等“六项制度”，明确了建设单位、施工单位和监理单位各方的职责和权利，规范了项目建设管理。在阶段性验收和施工中发现有不符合技术质量标准的，则要求施工队无条件返工，确保工程质量全面达标。

对于项目的进展情况和资金情况，我们按月对上填写提交月度报表，施行报账制。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

严格按照省水利厅、省财政厅出台的管理办法的要求，认真落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制、验收制和公示制等“六项制度”，明确了建设单位、施工单位和监理单位各方的职责和权利，规范了项目建设管理。

2.绩效管理

对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，填写形成评估报告，以及相关材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

配套完成综合治理水土流失面积2394.89hm2。

2.项目质量指标

①截至2022年5月，完工项目初步验收率100%。

②工程验收合格率100%

③已建工程是否存在质量问题，否。

3.项目时效指标

截至2022年5月，投资完成比例100%

建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金实施情况表

表3-3

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目 完工率（%） | 项目 验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金项目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

4.项目成本指标

单价是否控制在批复概算单价内，是。

（四）效益指标完成情况分析

①已建工程是否良性运行，是。

②工程是否达到设计使用年限，是。

- 项目实施的经济效益分析

- 配套完成2020年度国家水土保持重点建设工程、2020年福建省重点县水土流失综合治理工程，项目经济效益主要体现在了通过各项工程措施和植物措施的实施，减少水土流失量，从而减少水土流失对周围环境的影响，确保当地的农业增产的问接经济效益，此外通过对项目区的水土保持治理，减少对项目设施的维修养护，延长其使用年限方面的经济效益。

- 项目实施的社会效益分析

- 配套完成2020年度国家水土保持重点建设工程、2020年福建省重点县水土流失综合治理工程，使之①有效地促进项目区农业生产的发展，改善农业生产条件，减少水土流失，提高土地利用率和劳动生产力，促进土地利用结构和产业结构的调整。②减轻灾害发生。③提高农作物产量。通过水土流失综合治理，减少冲刷，保持土壤水分、养分，提高土壤肥力，提高农作物产量，同时减少土地的破坏，增加土地利用率，增加农作物产量。

- 项目实施的生态效益分析

- 配套完成2020年度国家水土保持重点建设工程、2020年福建省重点县水土流失综合治理工程，综合治理水土流失面积2394.89hm2，有效地减轻水土流失的危害，林地质量和生长力大大提高，改善涵养水源，保护土壤，增加地力改善和调节气候的功能。项目区的生态环境将会公得到明显的改善，①增加植被覆盖，改善生态环境。 ②蓄水保土效益。

- 项目实施的可持续影响分析

配套完成2020年度国家水土保持重点建设工程、2020年福建省重点县水土流失综合治理工程，各项治理措施全部发挥效益后，每年可增加蓄水效益、可减少土壤侵蚀量。项目区水土流失得到有效控制，生态环境趋于良性循环，农业生产条件得到改善，有利于项目区社会经济的可持续发展。

（五）满意度指标完成情况分析

对项目区的村民进行满意度调查问卷，受益群众满意度100%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

现项目已全面完工，生态保护修复绩效目标已实现，水土流失得到有效控制，降低水土流失造成的危害，有利于森林资源保护力度得到提高，改善农村生产条件和生活环境。且可增加治理区的蓄水效益和保土能力。

由于预算时未与项目实际情况对接，股室交流不够，造成预算过高、执行率低的问题，今后将加强股室交流并做好项目对接预算工作。

五、综合评估结论

该项目投资已全部完成，占任务的100%。减少水土流失，改善人民生活水平。

六、经验、问题和建议

一是进一步明确责任、措施,抓好水土保持重点项目扫尾工作，保质保量全面完成建设任务；二是落实好项目；三是进一步加强施工现场检查，强化工程建设每个环节，确保工程建设的顺利实施和资金使用的安全高效，遏制新的水土流失现象的发生，为我县生态文明建设提供保证；四是加强交流并做好项目对接预算工作。

七、评估结果拟应用和公开情况

评结估果，对被评估项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评估结果的应用。

八、其他需说明的问题

无。

| 建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金 项目绩效目标评价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名 称 |  |  | 建宁县2021年水土流失综合治理工程配套资金项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 水利部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 福建省水利厅 |  | 实施单位 | 建宁县水利局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 120 | 56.68 |  | 47% |
|  |  |  | 其中：补助 | 120 | 56.68 |  | 47% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 配套完成综合治理水土流失面积2394.89hm2,将减轻治理区的水土流失，降低水土流失造成的危害，改善当地人民群众生活条件 |  |  |  | 配套完成综合治理水土流失面积2394.89hm2 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标値 | 全年完成值 | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 综合治理水土流失面积 |  | 2394.89h㎡ | 2394.89h㎡ | 10 |
|  |  | 质暈指标 | 完工项目安全性能率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 成本指标 | 财政投入金额 |  | 120 | 56.68 | 4 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 可增加蓄水效益 |  | 205.55万m³/年 | 205.55万m³/年 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 有利于森林资源保护力度得到提高，减少水土流失 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |
|  |  | 生态效益指标 | 减少项目区引水渠道等的泥沙淤积 |  | ≧95% | ≧95% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 水土流失得到有效控制，生态环境得到有效改善 |  | ≧90% | ≧95% | 10 |
|  | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧90% | ≧95% | 10 |
|  |  |  | 受益乡镇、村满意度 |  | ≧90% | ≧95% | 10 |
| 得分 | 94 |  |  |  |  |  |  |