公开招标文件

招标编号：MQ-JNGK-20210501

项目名称：建宁县第一中学新校区建设项目全过程工程咨询服务采购项目

采 购 人：建宁县教育局

福建省明强工程项目管理有限公司

二0二一年五月

地    址：三明市双园新村50幢18-9（艺术馆18楼）

电    话：0598－8255869

目  录

- 第一章  投标邀请…………………………………………………………………………………

- 招标服务一览表……………………………………………………………………………

- 第二章  投标人须知………………………………………………………………

- 一、说明……………………………………………………………………

- 二、招标文件……………………………………………………………

- 三、投标文件的编写……………………………………………………………

- 四、投标文件的提交……………………………………………………………

- 五、投标文件的评估和比较…………………………………………………………………………

- 六、定标与签订合同…………………………………………………………………………………

- 第三章  招标内容及要求………………………………………………………………………………

- 第四章  合同（参考文本）……………………………………………………………………………

- 第五章  投标文件相关格式……………………………………………………………………………

- 第一章  投标邀请

福建省明强工程项目管理有限公司受[建宁县教育局]委托，对[建宁县第一中学新校区建设项目全过程工程咨询服务采购项目]进行国内公开招标，欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：MQ-JNGK-20210501

二、招标服务名称、数量及主要技术规格：见招标服务一览表

三、最高限价：合同包预算作为最高限价，超过最高限价的报价视为无效报价。

四、招标文件购买时间：2021年5 月 　 日至2021年 5 月　 日（双休日及节假日除外）上午8:30至12:00、下午14：30至17:00。地点：福建省明强工程项目管理有限公司(地址：三明市双园新村50幢18-9（艺术馆18楼）

五、招标文件每份售价0元（包含电子文档），报名成功后免费提供。（报名方式有两种投标人可自行选择，如下：1、直接至我司办理【无需携带任何报名资料】。2、本地或异地报名招标文件者，将领取标书登记表（格式详见下表）写明后将扫描件发至（41240189@qq），未及时将《领取标书登记表》发送至我公司，引起的一切后果由投标人自行承担。本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

六、投标截止时间：投标文件应于2021年  月  日上午9:00之前递交到福建省明强工程项目管理有限公司(地址：三明市双园新村50幢18-9（艺术馆18楼）开标室)，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

七、开标时间：2021年 　 月  日上午9:00（北京时间）

开标地点：福建省明强工程项目管理有限公司

地    址：三明市双园新村50幢18-9（艺术馆18楼）开标室

八、投标人对招标文件提出质疑的，应收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

九、以上如有变更，福建省明强工程项目管理有限公司会通过中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)网站上通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、潜在投标人参加本项目须在第4条规定的时间内到本招标代理机构购买招标文件，应填写《领取招标文件登记表》，方为有效报名，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本招标公司不接受未购买招标文件的投标人投标，且可以不予以书面通知招标文件更改补充内容等（如果有的话）。

十一、采购单位：建宁县教育局

地    址：河东路校上村7号

联系人：陈主任

联系电话：0598－3982293

招标代理机构：福建省明强工程项目管理有限公司

地  址：三明市双园新村50幢18-9（艺术馆18楼）

项目负责人：小范

联系电话：0598－8255869

| 投标保证金专用账户 | 开户名称：福建省明强工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开户银行：兴业银行三明分行 |
|  | 账 号：181020100100233186 |

领取标书登记表 招标文件编号： 项目名称： 投标人公司名称： 联系人： E-mail： 手机： 电话： 地址：

招标服务一览表：

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 工程勘察 | 否 | 1（项） | 2203500 | 16434800 | 180000 |
|  | 1-2 | 工程设计 | 否 | 1（项） | 6539900 |  |  |
|  | 1-3 | 造价咨询 | 否 | 1（项） | 1270500 |  |  |
|  | 1-4 | 工程监理 | 否 | 1（项） | 6420900 |  |  |

注：

1、投标人须按合同包投标，对同一合同包内所有内容投标时必须完整，评标与授标以合同包为单位。

2、投标人报价应包含服务的人工费、材料费、咨询费、交通费、税金等一切费用，以及所有根据合同或其它原因应由中标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

3、中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同。

- 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知前附表

本须知前附表的条款项号是与《投标人须知》中条款的项号对应的，如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：建宁县第一中学新校区建设项目全过程工程咨询服务采购项目 采购人名称：建宁县教育局 项目内容：详见招标服务一览表 项目编号： MQ-JNGK-20210501 |
| 2 | 3．1 | 资格标准： 1、有能力提供本招标文件所述服务的国内企业，同时应提供合格有效的企业法人营业执照。 2、财务状况报告的证明材料：投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 3、依法缴纳税收的证明材料：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。1.4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 4、社会保障资金的证明材料：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。1.4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 5、投标人应在投标截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（说明：1、应同时提供两个网站查询记录；2、不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。） 6、检察机关行贿犯罪档案查询。（按格式进行声明） 7、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。（按格式进行声明） 8、投标人具备工程设计建筑行业（建筑工程）设计专业甲级及以上资质。 9、投标人具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质。 10、投标人应具有建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程造价咨询甲级资质。 11、投标人应具有建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质； 12、承担勘察工作的投标人（或联合体牵头方）应根据闽建办科[2018]16 号文的规定。 13、本项目接受联合体投标。（1）联合体成员不得超过3名。任何投标人或联合体成员不得以联合体成员身份参与3家（含3家）以上的投标活动。（2）联合体牵头方资格应同时具备工程设计建筑行业（建筑工程）设计专业甲级及以上资质和工程勘察专业类（岩土工程）甲级及以上资质；（3）若以联合体参与投标的，联合体各方要各自提供资格证明材料。 （4）联合体只能以其中一方具备的条件作为评标依据，投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分评分。 （5）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。 （6）联合体应连同投标文件一同递交一份联合体协议书，该协议书须明确联合体各成员对本项目项下的全部责任和义务承担连带法律责任。该协议书须有各成员的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并明确约定联合体主办方和联合体成员计划承担的份额和分工责任的说明。 （7）联合体各方签订共同投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。联合体各方以自己的名义参加本项目的，联合体及联合体各方的投标或者响应均无效；联合体各方又与其他供应商组成新的联合体，参加本项目投标的，相关联合体投标或者响应均无效。 （8）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 备注：投标人属于中小企业，投标人提供的社保、税收缴交方面的证明材料要求，按以下要求来提供：依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社会保障资金的证明材料：因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 评标委员会对投标方所提供的资格类文件仅负审核的责任。即使投标方所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标方后，如发现投标方所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标方中标资格并追究中标方的法律责任。 注：投标人提交以上文件或证明的所有复印件应是最新（有效）、清晰。投标人必须满足以上所有资格条件，有任何一条不满足，都将导致其投标文件按无效标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 11.1 | 投标文件递交地址：福建省明强工程项目管理有限公司(地址：三明市双园新村50幢18-9（艺术馆18楼）开标室) 投标截止时间：2021年 月 日上午9:00 |
| 5 | 12 | 投标保证金： 1、本项目不接受现金形式提交的投标保证金。投标人应以银行转账或电汇等公对公（非现金）形式提交投标保证金，并保证于开标前一日到达本公告提供的账户上，招标代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认。投标保证金未按上述规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。 2、投标保证金转账时应注明所投标的招标编号。 3、保证金退还方式： （1）未中标人：将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息原账户退回方式，退还未中标人的投标保证金。 （2）中标人：中标人签订合同后，要将采购合同扫描件发至412140189@qq.com，招标代理机构与采购单位确认之后5个工作日内，予以原额无息原账户退回方式。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准： 评标工作将参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制和实施指引》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。 合同包1评标方法：综合评分法（详见附件A） |
| 7 |  | 招标代理服务费：１、本项目代理服务费由中标人支付。2、中标人应在领取中标通知书的同时按中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算，招标代理服务收费的标准：100(万元)以下：1.5%；100－500(万元):0.8％；500－1000(万元):0.45%；1000－5000(万元):0.25%；代理服务费按服务类招标标准的80%收取。 |
| 8 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：建宁县教育局监督管理部门。 |
| 9 |  | 预算金额作为最高限价： 本项目的投标总价设最高限价详见“招标服务一览表”，若投标人所报投标总价超过招标文件规定的最高限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。 |
| 10 |  | 1、投标人若出现下列情形之一的，按无效投标处理： (1) 投标邀请的第4点：未在规定的时间内购买招标文件； (2) 投标邀请的第6点：未在规定的时间内递交投标文件； (3）投标人须知前附表的第2项号：未满足资格标准； (4）投标人须知前附表的第3项号：投标有效期不满足； (5）投标人须知前附表的第5项号：未按规定的时间内缴交投标保证金； (6）投标人须知前附表的第9项号：投标报价超出最高限价； (7）附件A：技术部分评分：技术部分最终得分低于技术部分总分50% (8）投标人须知前附表的第8.1条款、第9.2条款、第13条款、第14.1～14.6条款、第17.2～17.3条款、第17.4条款、第19.3条款规定； (9) 投标文件不满足招标文件第三章第三点的商务条件要求。 (10) 出现第三章招标内容及要求中无效投标规定的； 2、出现下列情形之一的，按废标处理： 根据《政府采购法》第三十六条以及闽财购（2016）37号规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； (4)不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (5)不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (6)由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (7)不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制。 (8）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜。 (9）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异。 (11)不同投标人的投标文件互相混装。 (12）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 (13)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |

附件A：

一、评标标准：

评标工作将参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制和实施指引》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。

二、本项目采用：综合评分法。

（一）资格审查

1、唱标结束后，福建省明强工程项目管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

2、资格审查小组由采购人和采购代理机构对投标人的资格进行审查。

3、资格审查的依据是招标文件和投标文件。

（二）评标方法

资格审查合格的投标人，才有资格进入技术商务的评标。

本项目按两阶段评标，具体如下：

1、第一阶段进行技术商务部分评标，开标一览表及报价部分投标文件在唱标后，先密封保管。采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

2、第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分。

3、最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐  1  名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若有相同的最高得分且投标报价相同的，且技术部分得分相同，则按商务得分高的排序在前；如果以上得分都相同则随机抽取产生排序。

评委对技术、商务部分评分结果统计时取平均值，并取小数点的2位数。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

各部份评分分值分布如下：

A：报价部份评分           满分10分

B：技术部份评分           满分65分

C：商务部份评分           满分25分

D：附加分（若有）

A、报价部分评分（A）：（满分10分）

| 评分标准 | 分值 |
| --- | --- |
| A=（H/Hn）×10 A：投标人报价得分 H：评标基准价即符合技术规格的最低报价 Hn：各投标人投标报价 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 10分 |

B、技术部分评分（总分65分）（注：技术部分最终得分低于技术部分总分50%，按无效投标处理。）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务要求符合情况 | 8 | 根据投标人对招标文件第三章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”各项条款内容的响应情况，由评委进行评议并评分：完全满足各项条款内容的得满分；带“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，否则视为无效投标。 未带标注“★”共8项（即：2.1项--2.8项） , 每偏离一项扣1分。 |
| 勘察设计工作内容、工作方案及计划工作量 | 3 | 对勘察设计工作内容、工作方案及计划工作量有作阐述情况的由评委进行评分。好的，得3分；良的，得2分；一般，得1分；未予描述，则此项不得分。好：内容全面满足项目需求，方案能够提供科学、可行、全面及易操作，工作量安排合理；良：提供的方案基本合理；一般：提供的方案合理性较低。 |
| 勘察设计进度计划及保证措施 | 2 | 对勘察设计进度计划及保证措施有作阐述情况的由评委进行评分。好的，得2分；良的，得1分；一般，得0.5分；未予描述，则此项不得分。好：进度设置很合理且可行，措施设置周全且有针对性；良：进度设置较合理；措施较周全；一般：进度设置不够合理，措施不够周全且针对性不强。 |
| 勘察设计项目组织机构 | 3 | 对勘察设计项目组织机构情况由评委进行评分。好的，得3分；良的，得2分；一般，得1分；未予描述，则此项不得分。好：能够提供科学、合理、完备的组织架构及对应的岗位职责方案，职责、分工落实到每一个岗位，贯穿项目实施整个过程。 良：提供的组织架构及对应的岗位职责方案基本合理。 一般：提供的组织架构及对应的岗位职责方案合理性较低。 |
| 质量保证体系 | 2 | 对质量保证体系情况由评委进行评分。好的，得2分；良的，得1分；一般，得0.5分；未予描述，则此项不得分。好：针对整个项目的质量能够提供科学、合理、完备的方案，针对服务过程的质量保障有针对性。良：提供的方案基本合理；一般：提供的方案合理性较低。 |
| 后续服务工作安排 | 3 | 对后续服务工作安排情况由评委进行评分。好的，得3分；良的，得2分；一般，得1分；未予描述，则此项不得分。好：从岗位、人员配置及后续服务设置合理、完备，可操作性；良：提供的方案基本合理；一般：提供的方案合理性较低。 |
| 对招标项目的理解 | 3 | 对招标项目的理解有作阐述的，根据执行规划建设意图以及与周边路网、管网规划协调的一致性阐述内容情况由评委进行评分。好的，得3分；良的，得2分；一般，得1分；未予描述，则此项不得分。好：项目实施方案对用户需求的理解和满足程度，方案中能详述拟承担的相关服务的要点和难点，完全满足客户的需求；良：了解服务的工作要求，方案能基本满足客户的需求；一般：部分了解工作要求，方案对客户需求的满足度低，科学性、合理性不高。 |
| 对招标项目所在地区建设条件的认识 | 3 | 对招标项目所在地区建设条件有作阐述，根据项目周边现状调查及规划资料的收集情况由评委进行评分。好的，得3分；良的，得2分；一般，得1分；未予描述，则此项不得分。好：能全面了解主体建筑对岩土勘察的要求方面、地下管线分布情况、收集附近建筑物的基础资料以、可利用资料情况；查明基坑四周道路的距离及车辆载重情况；良：能了解并收集附近建筑物的基础资料；查明基坑四周道路的距离及车辆载重情况；一般：只能部分收集附近建筑物的基础资料； |
| 招标项目设计的特点及关键性技术问题的对策措施 | 3 | 对招标项目设计的特点及关键性技术问题的对策措施有作阐述，根据提出关键性技术、解决措施合理性内容由评委进行评分。好的，得3分；良的，得2分；一般，得1分；未予描述，则此项不得分。好：提出的措施及方案可靠、新颖、可行，有利于项目实施，能够规避风险、促进项目平稳进行。良：提出的措施及方案部分满足要求；一般：提出的措施及方案合理性较低，操作性不强； |
| 总体规划设计 | 2 | 1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）； 2、与周边环境（含市政环境，建筑环境，景观环境）协调以及优化程度； 3、功能分区的合理性； 4、人流组织及竖向交通合理性； 5、满足消防间距要求的情况； 6、满足日照间距要求的情况。 以上规划一般的得1分、科学合理的得2分,未提供不得分。 |
| 建筑设计 | 2 | 1、建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布局情况； 2、建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造 型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）； 3、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）； 4、防火和安全疏散设计的合理性； 5、材料选择的合理性及科学性； 6、绿色节能措施的合理性及科学性。 以上建筑设计一般的得1分、科学合理的得2分,未提供不得分。 |
| 结构设计 | 2 | 1、结构设计的先进性及经济合理性； 2、建筑结构体系，柱网布置； 3、结构设计的安全性、施工便利性； 4、软基处理方案的合理性、科学性； 以上规划设计一般的得1分、科学合理的得2分,未提供不得分。 |
| 给排水、电气、暖通设计 | 2 | 1、水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用； 2、本工程建成后运营的经济性，便利性。 以上设计一般的得1分、科学合理的得2分,未提供不得分。 |
| BIM设计要求 | 3 | 1.技术文件中需提供场地设计BIM模型。BIM模型要求与投标总平方案一致，并对场地设计方案进行竖向高程分析、道路坡度分析。 2.技术文件中需提供方案阶BIM模型。BIM模型要求与建筑方案效果图造型一致。重点部位需要结合结构以及机电专业进行深化设计，并提供该部位的BIM全专业模型。同时满足的得3分 |
| 全过程造价咨询服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目编制的咨询服务方案(方案内容包括工作标准与技术要求等)由评委进行评分：方案全面合理科学的得3分；方案较全面合理科学的得2分；其余情况得1分，未提供方案的不得分。 |
| 设计项目总负责人 | 3 | 设计项目总负责人：投标人拟派出担任本招标项目的设计总负责人同时具备国家一级结构工程师、国家注册土木工程师（岩土）的教授级高级工程师职称的；得3分，否则不得分。应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件（注：若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核验）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
| 项目组织实施情况（一） | 3 | 主要设计人员：（同时满足以下条件的得3分，否则该项不得分） ①建筑设计专业负责人1人，资格（职称）具备有效的国家一级注册建筑师和建筑专业高级工程师及以上职称；除负责人外设计团队应具备一级注册建筑师的高级工程师职称的人员不低于5人的；②结构专业负责人：要求具备国家一级注册结构工程师执业资格和高级工程师及以上职称的；除负责人外设计团队应具备一级注册结构工程师的高级工程师职称的人员不低于5人。应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
|  | 3 | 主要勘察人员（同时满足以下条件的得3分，否则该项不得分） 勘察专业负责人1人，资格（职称）具备有效的册土木专业（岩土）的高级工程师及以上职称；除负责人外勘察团队应具备注册土木工程师（岩土）、高级工程师及以上职称的人员不低于5人；应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
| 项目组织实施情况（二） | 2 | 主要人员：（同时满足以下条件的得2分，否则该项不得分） 电气设备专业负责人1人，资格（职称）具备有效的注册电气工程师执业资格和高级工程师及以上职称；应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
|  | 2 | 主要人员：（同时满足以下条件的得2分，否则该项不得分） 给排水专业负责人1人，资格（职称）具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格和给排水相关专业高级工程师及以上职称。应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
|  | 2 | 具备全国BIM技能等级考试一级以上（含一级）证书（或BIM建模师岗位能力证书）人数在10个（含）以上的得2分。应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
| 项目组织实施情况（三） | 3 | 主要监理人员：工程监理负责人（项目总监理工程师）1人，须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业证书，且负责的项目获得省级优质工程奖；房屋建筑工程专业监理工程师1人：具备有效的房屋建筑专业全国注册监理工程师或具有福建省工程监理与项目管理协会核发的《福建省监理工程师岗位培训证书》（具有培训证书的，证书上的从事专业类别为房屋建筑工程）。监理员 2 人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程和安装类工程各 1 人。 以上应是独立投标人或联合体成员中承担监理任务单位的本单位正式在岗职工。应提供有专业的资格证书复印件以及投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |
| 项目组织实施情况（四） | 3 | 主要咨询人员：投标人拟派出担任本招标项目全过程造价咨询负责人具备有效的国家注册造价工程师执业资格和高级工程师及以上职称；6名具有国家注册造价工程师执业资格专业人员；应提供有专业的资格证书复印件，投标截止时间前12个月（不含投标截止时间的当月）内任意连续3个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件（若投标人为国有企事业单位、高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话）。注：若投标人成立时间小于上述规定的，提供其实际成立时间至投标截止时间前（不包含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料。 |

C、商务部分评分（满分25分）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 | 3 | 投标人在ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系均获得认证得3分，否则不得分。（提供相关证明材料复印件加盖公章）须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的下载网页并注明网址，评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。 |
| 信用 | 3 | 投标人在福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统2021年评分为65分（含）以上者得3分。 |
| 荣誉 | 1 | 2017年1月1日以来投标人获得过省级科技进步奖一等奖1项得1分，二等奖1项得0.5分，三等奖不得分，满分1分。（提供相关证明材料复印件加盖公章） |
|  | 3 | 2017年1月1日以来投标人承担的工程设计获得过省级勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖3项以上得3分，2项得2分，1项得1分。（提供相关证明材料复印件加盖公章） |
| 项目经验 | 3 | 2015年1月1日以来，投标人承担过2项类似工程项目得1分，承担过3项及以上类似工程项目得3分，本项最多得3分。 注：(1)类似项目设计业绩是指：自2015年1月1日以来（以施工图设计审查合格日期为准）完成设计，并经施工图审查合格的学校设计项目（建筑面积在1.5万平方米以上）。（2）应附上相应证明材料（合同和设计的施工图审查合格书）的复印件、业主证明本项目已完成并合格的证明材料，加盖投标人单位公章，否则不得分。 |
| 用户评价表 | 3 | 根据投标人自2017年01月01日至投标截止日期止（以合同签订日期为准），已完成或正在履行的投资项目用户评价表情况进行评分，评价表填写完整，评价优良，每提供一份的得1分，满分3分。 注：需提供用户评价表和合同复印件，未提供不得分。提供多份同一单位的按一份计算。 |
| 服务时限 | 2 | 投标人承诺对于特殊应急事件，能够组织技术力量在要求的时限内（含节假日）完成的得2分，提供承诺函，否则不得分。 |
|  | 2 | 为了能够及时应对用户的要求，投标人承诺服务响应时间4小时内（含2小时）的得2分，超过4小时的得1分。须提供投标人到项目地的时间证明材料，乘火车，飞机，驾驶汽车等方式。 |
| 证书 | 2 | 具有国家级高新技术企业证书，科技小巨人证书的得2分。 |
| 参编 | 3 | 投标人参与过省级及以上“《绿色建筑设计标准》、“《公共建筑节能设计标准》、《岩土工程勘察信息模型技术规程》”编制的，得3分。需提供出版书首页以及能体现名单相应扉页复印件。 |

D、附加分（若有）

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，参加本项目的供应商提供的货物、工程或者服务符合文件规定的，对小、微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商必须在响应文件中按照招标文件所附格式如实填写《中小企业声明函》(见第五章投标文件格式)，未按招标文件要求提供《中小企业声明函》不享受价格扣除的优惠政策。

（2）凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，若有残疾人福利性单位参加投标的只需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除。 说明：1、残疾人福利性单位参与货物项目的，应具体标明哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。残疾人福利性单位应按投标文件格式《残疾人福利性单位声明函》的格式进行标注。

（4）鼓励大中型企业与小型、微型企业依法组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体合同金额2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

说明：本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

一、  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的投标人：详见投标人须知前附表中的资格标准。

4.投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)招标内容及要求

(4)合同主要条款

(5)投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7.招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可通知后应立即以电报或主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

三、  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视为无效投标。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写，各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：投标文件应包括第五章的所有附件及投标人根据招标项目的特点提供的其他文件。

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足按无效投标处理。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12.投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以银行汇票、银行转帐或银行电汇形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3)中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费、提交履约保证金；

(4)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13.1投标人的投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效投标：

（1）投标文件的技术商务标、报价标须提供正本一份，副本四份。技术商务部分不得出现报价内容。

（2）在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标文件报价部分”和“投标文件技术商务部分”。 投标文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在相应位置签名并加盖公章，并在封面标明“正本”字样；投标文件副本可以用正本的完整复印件，投标文件副本应与正本一致，并在封面标明“副本”字样，并加盖投标单位公章。正本与副本内容如有不一致之处，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。（若以联合体投标的，只要盖牵头方公章。除第五章另有说明外）

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本文件第二章的要求和第五章规定的具体格式编写投标文件的，视为无效投标。

13.8招标文件中要求投标人提供的所有资质证书、资格证明文件等投标响应材料必须在有效期内，复印件加盖投标人公章，否则视为无效。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件报价部分和技术商务部分正本分别用密封袋密封，两部分的全部副本也分别用密封袋密封（即：投标文件共要包封4份：报价部分正本包封1份、技术商务部分正本包封1份、报价全部副本包封1份，技术商务全部副本包封1份），并标明招标编号、招标项目、投标人名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样，且在封口处盖上骑缝公章。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15.开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容，唱标结束，宣读后的开标一览表由招标代理机构统一重新密封。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

15.4投标人未派出人员参加开标会的，其唱标内容由福建省明强工程项目管理有限公司记录后，按“投标人无确认”处理(即：投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向福建省明强工程项目管理有限公司提出任何异议或要求)。

15.5参加开标会的投标人代表须遵守开标会须知的规定，并听从福建省明强工程项目管理有限公司的指示，否则，福建省明强工程项目管理有限公司可以拒绝其参加开标会且不允许其对开标记录进行签字确认，并按“投标人无确认”处理。

16.评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人或5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定,在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第18条款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，视为无效投标。

17.4凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标文件有重大偏差的，具体如下：

①投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

②投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑤投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑥不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)串通投标的，评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

A、不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

B、不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

C、由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

D、有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（12）有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十四条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.5对于投标文件中细微偏差的处理：

（1）细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行(即：按本文件第二章第18条规定执行)。无法补正的，在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

18.投标文件的澄清

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

18.3投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

18.4投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.1.1关于相同品牌产品（不适用本项目）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：（不适用本项目）。

a.招标文件规定的方式：__/

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：不适用本项目

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.质疑

24.1招标文件的质疑

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①在招标文件公告期限内：自报名之日起7个工作日内向福建省明强工程项目管理有限公司提出，招标文件公告期限以发布网站公开信息系统记载的为准。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省明强工程项目管理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以发布招标公告网站信息系统记载的为准。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件如下规定。

24.2针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省明强工程项目管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.1项目名称：建宁县第一中学新校区建设项目全过程工程咨询服务采购项目

1.2建设地点：建宁县濉溪镇高沙洲

1.3计划总投资： 总投资45397.17万元，其中：建安工程费39346.91万元，工程建设其他费用3888.49万元，预备费2161.77万元。

1.4建设规模：建设建宁一中新校区，按63个班设计，学位达3150个，总建筑面积约78525平方米,，包括教学楼、综合楼、图书馆、艺体楼、学生宿舍、教师公寓楼、运动场及校门、围墙等附属设施。

1.5服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计（若有）及缺陷责任期（38个月）结束之日止

1.6项目管理目标：投资、进度、质量符合合同约定的标准。

1.7招标服务范围：本次招标范围包含本工程全过程工程咨询服务包括工程勘察、工程设计（方案设计、初步设计及概算）、造价咨询、工程监理等全过程工程咨询服务。

1.8 全过程工程咨询服务费明细

- 全过程工程咨询服务基本服务费用最高限价：1643.48万元。

| 工程名称：建宁县第一中学新校区建设项目全过程工程咨询 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用名称 | 收费参考依据 | 金额（万元） |
| 工程勘察费 | 依据“计价格【2002】10号”文计取 | 220.35 |
| 工程设计费 | 依据“计价格【2002】10号”文计取 | 749.19 |
| 工程预算费 | 依据“闽建价【2020】34号”文计取 | 127.05 |
| 工程监理费 | 依据“发改价格【2007】670号”文计取 | 642.09 |

1.9投标报价作为结算价。

二、技术和服务要求

2.1计划服务期：总服务期暂定34个月，从合同签订之日起计。

2.2项目管理目标：

本项目投资控制目标：以发包方核准的设计概算为限

本项目进度目标： 2024年12月前完成竣工验收。

本项目质量目标：合格

本项目安全文明目标：符合施工地安全文明施工要求

2.3具体服务内容

- 工程勘察：为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等

- 设计咨询：完成本项目红线范围内及可研投资估算范围内所有项目的设计。包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、配套设施设备设计；施工全过程至竣工验收的设计相关服务；编制项目概算、配合概算审批。设计成果符合国家规定的设计深度要求，并通过施工图审查和相关部门审批。

- 造价咨询：工程造价咨询。

（4）工程监理： 包括但不限于完成本项目施工范围内工程项目施工阶段及缺陷责任期全部监理工作。

2.4全过程工程咨询管理服务的要求

2.4.1 投标人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。

2.4.2投标人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害采购人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

2.4.3投标人应当按法律和技术标准的强制性规定及采购人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.4.4 除合同另有约定外，投标人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，投标人应就推荐性标准向采购人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因采购人采纳投标人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由采购人承担。

2.4.5 投标人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于投标人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，投标人应当承担相应的违约责任。

- 2.5全过程工程咨询服务保证措施

2.5.1投标人的保证措施

投标人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程管理咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

- 2.6 全过程工程咨询服务成果文件的要求

2.6.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。

2.6.2因投标人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，采购人有权要求投标人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

2.6.3 因采购人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，投标人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由采购人承担。

- 2.7全过程工程咨询服务期

2.7.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

投标人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经采购人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程管理咨询服务进度的依据，采购人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

2.7.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，投标人应向采购人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，采购人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为采购人同意投标人提交的修订的进度计划。

- 2.8 全过程工程咨询服务期的开始

采购人应按照法律规定获得所需的许可。采购人一般应在计划开始服务日期7天前向投标人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

投标人应当在收到采购人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离）

包：1
1、交付地点：建宁县濉溪镇高沙洲
2、交付时间：合同签订后 ，按招标文件要求。
3、交付条件：满足招标文件要求及合同条款要求。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 竣工验收后 |

- 支付方式

7.1工程勘察支付条件和金额：

（1）本合同生效后十天内，委托人向勘察人支付勘察费总额的20%作为预付款；

（1）完成详细勘察并提供图审合格的报告，先行支付至60%待勘察结算资料经审核单位审核后，由咨询人提出申请，委托人15个工作日内累计支付至勘察费用的90%；

（2）待工程项目通过竣工验收合格后15个工作日内付清勘察费用余款。

7.2工程设计费用支付方式

（1）本合同生效后十天内，委托人向设计人支付设计费总额的20%作为预付款；

（2）在方案通过后，委托人15个工作日支付设计费总额的30%；

（3）初步设计及概算编制完成并通过审查后，由设计人提出申请，委托人15个工作日内支付设计费总额的40％。（本阶段支付设计费用时，根据财政评审中心结算审核的建安工程费为基数重新计算的设计费为准，按实调整设计费总额，本次付费时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在下次付费补足，超量支付的扣回。）

（4）待工程缺陷责任期满后，设计人提出申请，委托人7个工作日内付清设计费尾款。

7.4造价咨询费用支付方式

- 本合同生效后十天内，委托人向咨询人支付合同造价咨询费金额的20%作为预付款；

- 出具造价咨询成果报告15个工作日内支付造价咨询费60%

- 工程量清单及控制价经财政部门或第三方机构审核后15个工作日内付清咨询费用余款。

7.5 工程监理费支付方式

（1）本合同生效后十天内，委托人向监理人支付合同监理费金额的20%作为预付款；

（2）在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，并征得咨询牵头人同意后，监理费与工程进度款一致按照实际完成比例按月或分次支付。

（3）工程竣工验收合格并提交监理内业资料归档（建设主管部门档案室）以及施工结算完成审核后累计支付至结算总价的95%。

（4）剩余5%待工程缺陷责任期满，且咨询人提交申请报告后委托人7个工作日内付清尾款。

第四章 合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                    乙方：

住所：                    住所：

单位负责人：                 单位负责人：

委托代理人：                 委托代理人：

联系方法：                  联系方法：

开户银行：                  开户银行：

账号：                    账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次的服务要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

投  标  文  件

(正本/副本)

报价部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：20   年   月   日

一、报价部分

目    录

1. 投 标 书………………………………………………………………（页码）

2. 开标一览表……………………………………………………………（页码）

3. 投标分项报价表………………………………………………………（页码）

4. 小型、微型企业产品等统计表（若有）……………………………（页码）

5. 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）………………（页码）

6. 招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）…………………（页码）

附件一：

投 标 书

致：福建省明强工程项目管理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:        ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本1份和副本4份。

一、报价部分

1、投 标 书

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、小型、微型企业产品等统计表（若有）

5、残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

6、招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

二、技术商务部分

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、投标人资格证明文件

5、保证金提交申明函

6、投标人应交的其它资料

7、声明函

以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6. 如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意本招标代理公司不予退还投标保证金。

7. 投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：      年    月    日

附件二：

开标一览表

投标人名称（全称并加盖公章）：        招标编号：             货币单位：人民币

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

投标人代表签字：

日          期：      年        月     日

附件三：

投标分项报价表

投标人名称：     （全称并加盖公章）       招标编号：              货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《招标服务一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“咨询费、人工费、交通费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

1.6未发项报价视为无效投标。

投标人代表签字：

日          期：      年        月     日

附件四：

- 小型、微型企业产品等统计表（若有）

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人（全称并加盖公章）：           _

投标人代表签字：                    _

日      期：     年    月      日

①中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
   1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

  　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

  　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                  　　　　　　　　　　　　　　投标人（全称并加盖公章）：           _

日      期：     年    月      日

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 若以联合体投标的，此页应盖联合体各成员公章。

②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件五：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

说明：投标人若属于残疾人单位的，此页应盖联合体各成员公章。

附件六：

招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

投  标  文  件

(正本/副本)

技术商务部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：20   年   月   日

二、技术商务部分

目    录

(1) 标的说明一览表……………………………………（页码）

(2) 技术和服务要求响应表……………………………（页码）

(3) 商务条件响应表……………………………………（页码）

(4) 投标人资格证明文件………………………………（页码）

(5) 保证金提交申明函…………………………………（页码）

(6) 投标人应交的其它资料……………………………（页码）

(7) 声 明 函……………………………………………（页码）

附件一：

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件二：

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件三：

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附件四：

投标人资格证明文件

附件4-1

关于资格的声明函

致：福建省明强工程项目管理有限公司

关于贵方     年   月   日第               （招标文件编号）的招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物一览表”中规定的    （合同包/品目号）（项目名称）    ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中说明以及招标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的，且所有提供的相关证明材料的复印件均与原件一致。

2、我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

投标人名称：            (全称并加盖公章)

投标人地址：                               邮编：

电话：                             传真：

法定代表人或其委托人签字：

法定代表人或其委托人手机：

附件4-2

投标人的资格声明

1、投标人概况

A、投标人名称：

B、注册地址：

传真：             电话：           邮编：

C、成立或注册日期：

D、法人代表：                             （姓名、职务）

实收资本：

其中，国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

E、最近资产负债表（到    年      月      日为止）。

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期负债合计：

（4）流动负债合计：

F、最近损失表：（到       年      月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2、我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日          期：

电   话：

附件4-3

法定代表人授权书

致：福建省明强工程项目管理有限公司

（投标人全称）    法定代表人             授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的               项目（招标编号：           ）的招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标代表人：                       性  别：           身份证号：

单位：                             部  门：           职   务：

详细通讯地址：                   电话：      　　　    邮政编码：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

授权方：

投标人：       （全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日  期：

被授权方：

投标代表人签字：

日  期：

附件4-4

法 人 营 业 执 照

致：福建省明强工程项目管理有限公司：

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件4-5

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

致：福建省明强工程项目管理有限公司

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖公章 ）                 _

投标人代表（签字）：                      _

日              期：                       _

附件4-6

联合体协议

致：福建省明强工程项目管理有限公司

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“法定代表人授权书”。

3、本协议（若有）应为原件。

附件4-7

招标文件资格标准要求提交的其他资料

附件五

保证金提交申明函

致：

我们在贵公司组织的                    项目招标中投标（招标编号：        ），我们保证按投标文件的规定，以电汇或转帐方式，向贵公司缴交投标保证金。

附：电汇或转帐等复印件

电汇或转帐等复印件粘帖处

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件六：

投标人应交的其它资料

投标人认为应提交的其它材料，可在此附件中提交。

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件七：

声 明 函

致：福建省明强工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的                      项目招标中投标（招标编号：         ），现做如下声明：

1、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《招标文件》中列明的关联关系的其它投标人共谋参与围标。我司承诺如果在资格审查或整个招投标过程中如果发现与其它投标人存在上述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理公司或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。

投标人之间存在下列互为关联关系的情形：

- 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

- 母公司与绝对控股子公司；

- 均为同一法人或自然人直接或间接控股的被投资公司；

- 存在管理关系。

2、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构未有任何关联关系。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日期：