附件1:建宁县2026年酸化耕地治理物资采购及撒施、样板田建设项目采购内容及有关要求

一、总体要求

2026年建宁县开展酸化耕地治理80156亩，建立样板田5片，使项目区酸化土壤pH值平均提高0.2个单位以上，耕地质量等级和粮食产能都有所提升，群众满意度≥90%。

本项目的中标人不得参与建宁县2026年酸化耕地治理项目取土检测、田间试验、效果评价及跟踪服务等采购项目投标。本项目计划分为3个采购包，每个采购包确定1名中标候选人名单，评标顺序按采购包1、采购包2、采购包3依次进行，同一投标人可以参加本项目多个采购包的投标，但最多只能中一个采购包，投标人一旦成为前面顺序采购包的中标候选人后，将不推荐为后续采购包的中标候选人。

二、采购预算明细

| 采购包 | 治理面积（亩） | 白云石粉投入量（吨） | 改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨） | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27789 | 1372.79 | 992.34 | 349.50 | 每个采购包需完成相应的治理面积，且需要完成相应样板田建设。其中，白云石粉和改良酸性土壤专用有机肥料的单价，包含货物供应、运输、转运、撒施和样板田承建（所需物资、田间管理、测产、劳务、专家验收、标识牌等）等服务。 |
| 2 | 25846 | 1463.60 | 863.68 | 325.90 |  |
| 3 | 26521 | 1427.28 | 892.51 | 324.10 |  |
| 合计 | 80156 | 4263.67 | 2748.53 | 999.50 |  |

三、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）采购包1

★1.项目实施范围

本次采购包1酸化耕地治理实施面积总计27789亩，具体实施地点位于建宁县溪口镇、黄埠乡等2个乡镇18个行政村，各乡镇具体酸化耕地治理实施面积见表1。

表1酸化耕地治理实施面积表（采购包1）

| 乡镇 | 村名、面积（亩） | 合计面积（亩） | 白云石粉投入量（吨） | 改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪口镇 | 艾阳村（810亩）、枫源村（2269亩）、高圳村（1974亩）、枧头村（3593亩）、马源村（1120亩）、渠村村（2160亩）、杉溪村（1280亩）、桐源村（2002亩）、杨林村（2115亩） | 17323 | 338.51 | 992.34 |
| 黄埠乡 | 陈余村（939亩）、大余村（1171亩）、封头村（689亩）、桂阳村（1290亩）、黄埠村（793亩）、山下村（1004亩）、贤河村（1590亩）、友兰村（1638亩）、竹薮村（1352亩） | 10466 | 1034.28 | 0.00 |
| 总计 |  | 27789 | 1372.79 | 992.34 |

★2.酸化改良产品及要求

2.1酸化改良产品要求

本次酸化耕地治理所用酸化改良产品为白云石粉、改良酸性土壤专用有机肥料。白云石粉产品质量应符合或优于NY/T3443-2019要求，并附带产品合格证明，同时应满足钙镁氧化物(CaO+MgO)含量＞40%，pH值≥8.5。改良酸性土壤专用有机肥料质量应符合或优于DB35/T2174—2024和NY/T525的要求，并取得省级农业农村部门有机肥料登记证，同时应满足有机质的质量分数≥30%，总养分含量（N+P2O5+K2O）≥8%，pH值≥7.5。

2.2土壤改良产品用量

本次采购包1白云石粉用量1372.79吨，改良酸性土壤专用有机肥料用量992.34吨，合计总用量2365.13吨。

★3.样板田要求

3.1在项目区内建立不同技术模式的样板田2个，其中千亩样板田1个，百亩样板田1个。每个千亩样板田建立1个长5m，宽3m的示范牌（彩喷、铁架），百亩样板可根据实际情况进行调整。同时在水稻收割季开展样板田的测产验收工作。

3.2千亩样板田技术模式

在溪口镇枧头村建立1个千亩样板田。在双季制种种植区域（pH5.0~5.5）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田+种植绿肥/有机肥”技术模式。2026年每亩施用改良酸性土壤专用有机肥75kg，配套水稻秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥等技术举措。

3.3百亩样板田技术模式

在黄埠乡贤河村建立百亩样板田1个。在烟后制种轮作种植区域（pH4.5~5.0）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田”技术模式。2026年每亩施用白云石粉100kg，同步配套烟秆还田、水稻秸秆还田等技术举措。

（二）采购包2

★4.项目实施范围

本次采购包2酸化耕地治理实施面积总计25846亩，具体实施地点位于建宁县濉溪镇、里心镇、黄坊乡等3个乡镇22个行政村，各乡镇具体酸化耕地治理实施面积见表2。

表2酸化耕地治理实施面积表（采购包2）

| 乡镇 | 村名、面积（亩） | 合计面积（亩） | 白云石粉投入量（吨） | 改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 濉溪镇 | 大源村（1671亩）、斗埕村（1023亩）、水西村（501亩）、长吉村（1446亩）、圳头村（394亩） | 5035 | 0.00 | 377.64 |
| 里心镇 | 大南村（1082亩）、戴家村（1403亩）、花排村（2035亩）、里心村（1510亩）、芦田村（1107亩）、宁源村（445亩）、上黎村（1560亩）、双溪村（1876亩）、滩角村（1252亩）、汪家村（1445亩）、新圩村（1163亩） | 14878 | 1284.30 | 175.53 |
| 黄坊乡 | 安寅村（1441亩）、黄坊村（1291亩）、蒋上村（988亩）、芦岭村（805亩）、毛坊村（596亩）、仍田村（812亩） | 5933 | 179.30 | 310.51 |
| 总计 |  | 25846 | 1463.60 | 863.68 |

★5.酸化改良产品及要求

5.1.酸化改良产品要求

同上文2.1条款采购包1的质量要求。

5.2土壤改良产品用量

本次采购包2白云石粉用量1463.6吨，改良酸性土壤专用有机肥料用量863.68吨，合计总用量2327.28吨。

★6.样板田要求

6.1在项目区内建立不同技术模式的样板田2个，其中千亩样板田1个，百亩样板田1个。每个千亩样板田建立1个长5m，宽3m的示范牌（彩喷、铁架），百亩样板可根据实际情况进行调整。同时在水稻收割季开展样板田的测产验收工作。

6.2千亩样板田技术模式

在里心镇花排村建立1个千亩样板田。在单季制种种植区域（pH5.0~5.5）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田+种植绿肥”技术模式。2026年每亩施用改良酸性土壤专用有机肥75kg，配套水稻秸秆还田、种植绿肥等技术举措。

6.3百亩样板田技术模式

在黄坊乡蒋上村建立百亩样板田1个。在双季制种种植区域（pH4.5~5.0）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田+种植绿肥/有机肥”技术模式。2026年每亩施用白云石粉100kg，同步配套水稻秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥等技术举措。

（三）采购包3

★7.项目实施范围

本次采购包3酸化耕地治理实施面积总计26521亩，具体实施地点位于建宁县均口镇、伊家乡、溪源乡、客坊乡等4个乡镇25个行政村，各乡镇具体酸化耕地治理实施面积见表3。

表3酸化耕地治理实施面积表（采购包3）

| 乡镇 | 村名、面积（亩） | 合计面积（亩） | 白云石粉投入量（吨） | 改良酸性土壤专用有机肥料投入量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均口镇 | 半寮村（1235亩）、官常村（665亩）、黄岭村（1012亩）、芰坑村（586亩）、均口村（1580亩）、岭腰村（945亩）、垅源村（575亩）、台田村（1207亩）、修竹村（3267亩）、洋坑村（1855亩） | 12927 | 671.98 | 439.43 |
| 伊家乡 | 双坑村（1054亩）、伊家村（1659亩） | 2713 | 105.40 | 124.43 |
| 溪源乡 | 楚尾村（1430亩）、蒋坊村（1028亩）、鲇坑村（784亩）、桐荣村（459亩）、溪源村（1140亩） | 4841 | 45.90 | 328.65 |
| 客坊乡 | 客坊村（1005亩）、里源村（1212亩）、龙溪村（438亩）、水尾村（304亩）、湾坊村（428亩）、严田村（1387亩）、张溪村（629亩）、中畲村（637亩） | 6040 | 604.00 | 0.00 |
| 总计 |  | 26521 | 1427.28 | 892.51 |

★8.酸化改良产品及要求

8.1.酸化改良产品要求

同上文2.1条款采购包1的质量要求。

8.2土壤改良产品用量

本次采购包3白云石粉用量1427.28吨，改良酸性土壤专用有机肥料用量892.51吨，合计总用量2319.79吨。

★9.样板田要求

9.1在项目区内建立百亩样板田1个，并建立相应示范牌。在水稻收割季开展样板田的测产验收工作。

9.2百亩样板田技术模式

在溪源乡蒋坊村建立百亩样板田1个。在烟后制种轮作种植区域（pH5.0~5.5）集成推广“酸化改良产品+秸秆还田”技术模式。2026年每亩施用改良酸性土壤专用有机肥料75kg，同步配套烟秆还田、水稻秸秆还田等技术